

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУРТАМЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.02.2025 г. № 32

г. Куртамыш

**О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества – «Имущественный комплекс объектов по водоснабжению с. Камаган, с. Советское, с. Песьяное Куртамышского муниципального округа Курганской области»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Администрация Куртамышского муниципального округа Курганской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного

соглашения в отношении муниципального имущества - «Имущественный комплекс объектов по водоснабжению с. Камаган, с. Советское, с. Песьяное Куртамышского муниципального округа Курганской области».

1. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению открытого

конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества - «Имущественный комплекс объектов по водоснабжению с. Камаган, с. Советское, с. Песьяное Куртамышского муниципального округа Курганской области» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1. Утвердить положение о конкурсной комиссии по проведению

открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества - «Имущественный комплекс объектов по водоснабжению с. Камаган, с. Советское, с. Песьяное Куртамышского муниципального округа Курганской области» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1. Утвердить Конкурсную документацию по проведению открытого конкурса

на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества – «Имущественный комплекс объектов по водоснабжению с. Камаган,

с. Советское, с. Песьяное Куртамышского муниципального округа Курганской области» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

5. Разместить сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения до 04.10.2024 г.:

- в Общественно-политической газете «Куртамышская нива»;

- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru);

- на официальном сайте Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Куртамышского муниципального округа Курганской области по развитию территорий.

Глава Куртамышского муниципального округа

Курганской области А.Н. Гвоздев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к постановлению Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области от 25.02.2025 г. № 32 «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества – «Имущественный комплекс объектов по водоснабжению с. Камаган, с. Советское, с. Песьяное Куртамышского муниципального округа Курганской области» |

Состав

конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества – «Имущественный комплекс объектов по водоснабжению с. Камаган, с. Советское, с. Песьяное Куртамышского муниципального округа Курганской области»

Исполняющий обязанности заместителя Главы Куртамышского муниципального округа Курганской области по развитию территорий – председатель комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества – «Имущественный комплекс объектов по водоснабжению с. Камаган, с. Советское, с. Песьяное Куртамышского муниципального округа Курганской области» (далее - комиссия);

руководитель отдела экономики Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области – заместитель председателя комиссии;

главный специалист сектора имущественных отношений отдела экономики Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области – секретарь комиссии.

Члены комиссии:

- руководитель отдела по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области;

- руководитель отдела по развитию сельских территорий Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области;

- руководитель сектора правового обеспечения Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области;

- главный специалист отдела по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области.

Управляющий делами – руководитель аппарата

Администрации Куртамышского муниципального округа

Курганской области Г.В. Булатова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к постановлению Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области от 25.02.2025 г. № 32 «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества – «Имущественный комплекс объектов по водоснабжению с. Камаган, с. Советское, с. Песьяное Куртамышского муниципального округа Курганской области» |

Положение

о конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества – «Имущественный комплекс объектов по водоснабжению с. Камаган, с. Советское,

с. Песьяное Куртамышского муниципального округа Курганской области»

1. Комиссия по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества – «Имущественный комплекс объектов по водоснабжению с. Камаган, с. Советское, с. Песьяное Куртамышского муниципального округа Курганской области» (далее - комиссия) создана для координации взаимодействия органов местного самоуправления Куртамышского муниципального округа Курганской области и организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства Куртамышского муниципального округа Курганской области, по вопросам передачи в концессию хозяйственного комплекса Куртамышского муниципального округа Курганской области по водоснабжению.

2. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) опубликовывает и размещает сообщение о проведении конкурса (при проведении открытого конкурса);

2) направляет лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения сообщение о проведении конкурса одновременно с приглашением принять участие в конкурсе (при проведении закрытого конкурса);

3) опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию, а также направляет указанное сообщение лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения;

4) принимает заявки на участие в конкурсе;

5) предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной документации;

6) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также рассмотрение таких заявок;

6.1) проверяет документы и материалы, представленные заявителями, участниками конкурса в соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией, и достоверность сведений, содержащихся в этих документах и материалах;

6.2) устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие конкурсных предложений критериям конкурса и указанным требованиям;

6.3) в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций информацию для проверки достоверности представленных заявителями, участниками конкурса сведений;

7) принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и направляет заявителю соответствующее уведомление;

8) определяет участников конкурса;

9) направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные предложения, рассматривает и оценивает конкурсные предложения, в том числе осуществляет оценку конкурсных предложений в баллах в соответствии с критерием конкурса;

10) определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о признании его победителем;

11) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол проведения предварительного отбора участников конкурса, протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол о результатах проведения конкурса;

12) уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса;

13) опубликовывает и размещает сообщение о результатах проведения конкурса.

1. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие

заместитель председателя комиссии.

Заседание комиссии проводятся по мере необходимости согласно решениям председателя комиссии.

1. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее

половины членов комиссии.

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования.

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является решающим. Решение комиссии оформляется протоколом в трехдневный срок и направляется заинтересованным лицам.

5. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется Администрацией Куртамышского муниципального округа Курганской области.

Управляющий делами – руководитель аппарата

Администрации Куртамышского муниципального округа

Курганской области Г.В. Булатова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к постановлению Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области от 25.02.2025 г. № 32 «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества – «Имущественный комплекс объектов по водоснабжению с. Камаган, с. Советское, с. Песьяное Куртамышского муниципального округа Курганской области» |

#### Конкурсная документация

по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества – «Имущественный комплекс объектов по водоснабжению с. Камаган, с. Советское, с. Песьяное

Куртамышского муниципального округа Курганской области»

г. Куртамыш**Содержание**

[Общие положения 3](#_Toc414487451)

[1. Условия Конкурса 4](#_Toc414487452)

[2. Состав и описание объекта Концессионного соглашения и иного имущества 5](#_Toc414487453)

[3. Порядок предоставления Концедентом информации об объекте концессионного соглашения, а также доступа на объект концессионного соглашения 5](#_Toc414487454)

[4. Требования, в соответствии с которыми проводится предварительный отбор Участников конкурса 5](#_Toc414487455)

[5. Критерии Конкурса 6](#_Toc414487456)

[6. Перечень документов и материалов, представляемых Заявителями и Участниками конкурса 6](#_Toc414487457)

[7. Сообщение о проведении Конкурса 7](#_Toc414487458)

[8. Порядок представления Заявок и предъявляемые к ним требования 7](#_Toc414487459)

[9. Место и срок предоставления Заявок 8](#_Toc414487460)

[10. Порядок, место и срок предоставления Конкурсной документации 8](#_Toc414487461)

[11. Порядок предоставления разъяснений положений Конкурсной документации 9](#_Toc414487462)

[12. Способ обеспечения исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению 9](#_Toc414487463)

[13. Размер, порядок, срок внесения Задатка 10](#_Toc414487464)

[14. Концессионная плата 11](#_Toc414487465)

[15. Порядок, место и срок представления Конкурсных предложений 11](#_Toc414487466)

[16. Порядок и срок изменения и (или) отзыва Заявок и Конкурсных предложений 13](#_Toc414487467)

[17. Порядок и время вскрытия конвертов с Заявками 14](#_Toc414487468)

[18. Порядок и срок проведения предварительного отбора Участников конкурса. Дата подписания протокола о проведении предварительного отбора 14](#_Toc414487469)

[19. Порядок, время вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями 15](#_Toc414487470)

[20. Порядок рассмотрения и оценки Конкурсных предложений 16](#_Toc414487471)

[21. Порядок определения Победителя конкурса 17](#_Toc414487472)

[22. Протокол о результатах проведения Конкурса 18](#_Toc414487473)

[23. Срок подписания Концессионного соглашения 18](#_Toc414487474)

[24. Отказ от проведения Конкурса. Внесение изменений в Конкурсную документацию](#_Toc414487475) 20

[25. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Концессионного соглашения и (или) иного имущества 20](#_Toc414487476)

[26. Метод регулирования тарифов, долгосрочные и иные параметры регулирования деятельности концессионера 21](#_Toc414487477)

[27. Перечень приложений к Конкурсной документации 21](#_Toc414487478)

**Общие положения**

Настоящая конкурсная документация утверждена в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Для целей настоящей конкурсной документации используются следующие термины:

**Задаток –** денежные средства, вносимые заявителем в срок, размере и порядке, установленном конкурсной документацией, в качестве обеспечения исполнения обязательства заявителя по заключению концессионного соглашения.

**Закон о концессионных соглашениях** – Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

**Заявитель** – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица.

**Заявка** – комплект документов, представленный заявителем для участия в конкурсе в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации.

**Иное имущество** - имущество, которое образует единое целое с Объектом Соглашения и/или предназначено для использования по общему назначению с Объектом Соглашения, и предоставляется концессионеру во временное владение и пользование в целях осуществления концессионером деятельности по предоставлению услуг холодного водоснабжения населению и иным потребителям.

**Иное лицо, заключающее концессионное соглашение** – иное лицо, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения в соответствии с положениями Закона о концессионных соглашениях.

**Конкурс** – открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества – «Имущественный комплекс объектов по водоснабжению с. Камаган Куртамышского района Курганской области».

**Конкурсная документация** – комплект документов, определяющих условия и критерии конкурса, требования к заявителям и участникам конкурса, порядок проведения конкурса, а также другие положения и условия в соответствии с Законом о концессионных соглашениях.

**Конкурсная комиссия** – конкурсная комиссия по проведению конкурса.

**Конкурсное предложение** – комплект документов, представленный на рассмотрение конкурсной комиссии участником конкурса, в соответствии с требованиями конкурсной документации.

**Концедент –** Куртамышский муниципальный округ Курганской области,от имени которого выступаетАдминистрация Куртамышского муниципального округа Курганской области, действующая на основании решения Думы Куртамышского муниципального округа от 27.10.2022 г. № 139 «О заключении концессионного соглашения»**.**

**Концессионер** – индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, признанное победителем конкурса или иным лицом, заключающим соглашение, и подписавшее концессионное соглашение.

**Третья сторона** **Концессионного соглашения -** субъект Российской Федерации, в границах территории которого находится имущество, передаваемое концессионеру по концессионному соглашению.

**Концессионное соглашение** – заключаемое между концедентом и концессионером соглашение, проект которого указан в Приложении № 15 к конкурсной документации.

**Критерии конкурса** – установленные в конкурсной документации в соответствии с Законом о концессионных соглашениях, показатели и их значения, используемые для оценки конкурсных предложений участников конкурса.

**Объект Соглашения -** совокупность объектов централизованной системы холодного водоснабжения, подлежащие созданию и реконструкции, описание и технико-экономические показатели которых приведены в Приложении №1 к Конкурсной документации.

# Официальное издание – Общественно-политическая газета «Куртамышская нива».

**Официальные сайты** – официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов – [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) и официальный сайт концедента – официальный сайт Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области – [www.region-kurtamych.com](http://www.region-kurtamych.com).

**Победитель конкурса –** участник конкурса, определенный решением конкурсной комиссии, как представивший в своем конкурсном предложении наилучшие условия в соответствии с критериями конкурса.

**Система коммунальной инфраструктуры** - объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем.

**Участник конкурса** – заявитель, в отношении которого конкурсной комиссией по результатам проведения предварительного отбора принято решение о его допуске к дальнейшему участию в конкурсе и который вправе направить в конкурсную комиссию свое конкурсное предложение в сроки, установленные конкурсной документацией.

Термины, используемые в Конкурсной документации и не определенные в настоящем разделе, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.

# Условия Конкурса

* 1. Настоящая Конкурсная документация устанавливает условия проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества – «Имущественный комплекс объектов по водоснабжению с. Камаган, с. Советское, с. Песьяное Куртамышского муниципального округа Курганской области» (далее – объект концессионного соглашения).
  2. Концедентом является Куртамышский муниципальный округ Курганской области, от имени которого выступает Администрация Куртамышского муниципального округа Курганской области.
  3. Организатором конкурса является Отдел экономики Администрация Куртамышского муниципального округа Курганской области.
  4. Объект концессионного соглашения предоставляется на срок 10 лет с даты заключения концессионного соглашения, в целях осуществления деятельности по предоставлению услуг холодного водоснабжения населению и иным потребителям.

# Состав и описание объекта Концессионного соглашения и иного имущества

* 1. Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта Соглашения, передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению, приведены в Приложении № 1 к Конкурсной документации.
  2. Сведения об Объекте Соглашения, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к государственной тайне, не подлежат опубликованию в средствах массовой информации, размещению в сети «Интернет». Концедент предоставляет указанные сведения об объекте концессионного соглашения на основании запроса в порядке, уставленном разделом 3 настоящей Документации.

# Порядок предоставления Концедентом информации об объекте концессионного соглашения, а также доступа на объект концессионного соглашения

3.1. После размещения информации о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения на Концедента возлагается обязанность предоставлять исчерпывающую информацию участнику конкурса, прошедшему предварительный отбор, об объекте соглашения, а также предоставить доступ на объект концессионного соглашения.

3.2. Участник конкурса или заявитель имеет право запросить у Концедента дополнительные сведения об объекте соглашения на основании заявления согласно Порядка получения копии отчета о техническом обследовании объектов концессионного соглашения (Приложении № 2 к Конкурсной документации).

3.3. Концедент предоставляет участнику конкурса, прошедшему предварительный отбор, доступ на объект концессионного соглашения без взимания платы.

3.4. Даты и время проведения осмотра объекта концессионного соглашения: с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по местному времени **с 28.02.2025 г. по 14.04.2025 г.**

# Требования, в соответствии с которыми проводится предварительный отбор Участников конкурса

* 1. К Заявителю предъявляются следующие требования, в соответствии с которыми проводится предварительный отбор Участников конкурса:
     1. заявителем является индивидуальный предприниматель, российское юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица;
     2. отсутствует решение о ликвидации юридического лица – Заявителя или о прекращении физическим лицом – Заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
     3. отсутствует решение о признании Заявителя банкротом или об открытии в отношении него конкурсного производства.
  2. В обеспечение исполнения обязательства по заключению Концессионного соглашения Заявитель вносит Задаток в размере и порядке, указанных в разделе 12 Конкурсной документации.
  3. В случае, если Заявителем выступают действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более юридических лица, то требованиям, установленным настоящим разделом, должно соответствовать каждое юридическое лицо – участник указанного простого товарищества.
  4. Уступка или иная передача прав и обязанностей Заявителя или Участника Конкурса другому лицу либо другому Заявителю или Участнику Конкурса не допускается.

# Критерии Конкурса

* 1. Критерии конкурса и параметры критериев конкурсауказаны в Приложении № 3 к Конкурсной документации.

# Перечень документов и материалов, представляемых Заявителями и Участниками конкурса

* 1. Для участия в предварительном отборе Участников конкурса Заявитель представляет в Конкурсную комиссию следующие документы и материалы:
     1. Заявка согласно Приложению № 6 к конкурсной документации.
     2. удостоверенные подписью и печатью Заявителя сведения о заявителе: организационно-правовая форма, наименование, адрес фактического местоположения, почтовый адрес, номер контактного телефона, реквизиты расчетного счета Заявителя.
     3. для индивидуального предпринимателя или российского юридического лица – оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) (далее – ЕГРЮЛ). При этом дата выдачи выписки или иного документа, указанного в настоящем подпункте, должна быть не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования сообщения о проведении Конкурса;
     4. для юридического лица – оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Заявку, на осуществление им действий от имени Заявителя: решение о назначении на должность единоличного исполнительного органа, протокол (выписка из протокола) об избрании (назначении) на должность, договор о передаче полномочий единственного исполнительного органа, доверенность, выданная Заявителем, лицу, подписавшему заявку, и (или) иные документы;
     5. нотариально удостоверенные копии учредительных и регистрационных документов Заявителя: устав юридического лица, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ;
     6. оригиналы или нотариально заверенные копии решений об одобрении сделок – Концессионного соглашения, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации;
     7. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе.
  2. **Участник** конкурса представляет в Конкурсную комиссию:
     1. Конкурсное предложение в двух экземплярах (оригинал и копия) по форме, согласно Приложению № 5;
     2. документы и материалы, подтверждающие возможность достижения Участником конкурса значений Критериев конкурса, указанных им в Конкурсном предложении:

1. перечень мероприятий по созданию и реконструкции Объекта Соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных Заданием, приведенном в Приложении №6, целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности Концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий;

б) календарные графики проведения соответствующих мероприятий,

в) технико-экономические расчеты и обоснования.

* + 1. письменное подтверждение Участником конкурса того, что:

a) все документы и сведения, включенные им в состав представленной ранее Заявки, остались без изменения, и на момент подачи Конкурсного предложения соответствуют действительности,

б) в случае, если указанные изменения произошли, подтверждение того, что Участник конкурса с учетом таких изменений по отношению к представленной ранее Заявке соответствует требованиям Конкурсной документации и что Конкурсная комиссия была предварительно уведомлена о таких изменениях, соответствующее Уведомление о замене рассмотрено и такие изменения согласованы Конкурсной комиссией;

* + 1. удостоверенную подписью и печатью Участника конкурса опись документов и материалов, представленных им для участия в Конкурсе, в двух экземплярах (оригинал и копия);
  1. В случае, если Заявителем или Участником конкурса выступают действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двух и более юридических лица, то документы и материалы, указанные в пунктах 6.1.2. – 6.1.7., 6.2.3., Конкурсной документации, представляет каждое из указанных юридических лиц, а документы, указанные в пункте 6.1.1., 6.2.1., 6.2.2., 6.2.4. Конкурсной документации, – одно из указанных юридических лиц.

# Сообщение о проведении Конкурса

7.1. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», сообщение о проведении Конкурса подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов –[www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) и официальном сайте Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области - [www.region-kurtamych.com](http://www.region-kurtamych.com), а также опубликованию в Общественно-политической газете Куртамышского района Курганской области «Куртамышская нива», не позднее **28.02.2025 г.**

# Порядок представления Заявок и предъявляемые к ним требования

* 1. Заявки должны отвечать требованиям, установленным к таким Заявкам Конкурсной документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные Конкурсной документацией и подтверждающие соответствие Заявителей требованиям, предъявляемым к Участникам конкурса.
  2. Заявка оформляется на русском языке в письменной произвольной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью Заявителя, и представляется в Конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте лично Заявителем либо его представителем по нотариально удостоверенной доверенности. Копия Заявки должна соответствовать оригиналу Заявки по составу документов и материалов. В случае расхождений Конкурсная комиссия и Концедент следуют оригиналу.

Форма заявки предусмотрена Приложением № 6 к Конкурсной документации.

* 1. Документы представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью уполномоченного представителя Заявителя виде с указанием на обороте последнего листа Заявки количества страниц.
  2. К Заявке прилагается удостоверенная подписью Заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в Конкурсной комиссии, копия - у Заявителя. Опись документов и материалов Заявки не сброшюровывается с материалами и документами Заявки. Опись документов и материалов Заявки также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия) (Форма описи предусмотрена приложением № 8 к Конкурсной документации).
  3. Документы, для которых в приложениях к Конкурсной документации содержатся рекомендуемые формы, могут быть составлены в соответствии с этими формами. При этом Заявитель вправе использовать иные формы представления требуемой информации, но их содержание должно соответствовать содержательной части рекомендуемых форм.
  4. Заявки представляются в Конкурсную комиссию в запечатанных конвертах с пометкой «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА – «ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ОБЪЕКТОВ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ С. КАМАГАН, С. СОВЕТСКОЕ, С. ПЕСЬЯНОЕ КУРТАМЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ». На конверте с Заявкой также указывается наименование и адрес Заявителя.
  5. Конверт на местах склейки должен быть подписан уполномоченным лицом Заявителя и пропечатан печатью Заявителя (при ее наличии).
  6. При поступлении Заявок без указанных в настоящем пункте пометок на конвертах они не считаются Заявкой и не подлежат рассмотрению Конкурсной комиссией.
  7. Представленная в Конкурсную комиссию Заявка подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других Заявок. На копии описи представленных Заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления Заявки с указанием номера этой Заявки.
  8. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе.

# Место и срок предоставления Заявок

* 1. Заявка должна быть представлена в Конкурсную комиссию по адресу: Курганская область, Куртамышский муниципальный округ, г. Куртамыш, ул. 22 Партсъезда, 40, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., кроме перерыва на обед с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин., по местному времени **с 28.02.2025 г. по 14.04.2025 г.**
  2. Срок поступления Заявки определяется по дате и времени регистрации конверта с Заявкой в журнале регистрации Заявок и по дате и времени, проставленным при приеме Заявки на копии описи документов и материалов такой Заявки.
  3. Конверт с Заявкой, представленной в Конкурсную комиссию по истечении срока представления Заявок, установленного в пункте 9.1. Конкурсной документации, не вскрывается и возвращается представившему ее Заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Заявки.
  4. В случае поступления такой Заявки по почте конверт с Заявкой не вскрывается и возвращается представившему ее Заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Заявки, по адресу Заявителя, указанному на конверте.

# Порядок, место и срок предоставления Конкурсной документации

* 1. На основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица Конкурсная документация предоставляется в письменной форме или в форме электронного документа в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления (Приложение № 9 к Конкурсной документации). При этом конкурсная документация предоставляется без взимания платы по адресу: Курганская область, Куртамышский муниципальный округ, г. Куртамыш, ул. 22 Партсъезда, 40, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., кроме перерыва на обед с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин., по местному времени со дня опубликования сообщения о проведении Конкурса по 16 часов 00 мин. **14.04.2025 г.**
  2. Конкурсная документация размещается на Официальных сайтах одновременно с размещением сообщения о проведении Конкурса.

# Порядок предоставления разъяснений положений Конкурсной документации

* 1. Заявитель вправе обратиться в Конкурсную комиссию за разъяснениями положений Конкурсной документации, оформив запрос письменно (Приложение № 10 к Конкурсной документации).
  2. Конкурсная комиссия обязана предоставлять в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации по запросу Заявителя, если такой запрос поступил в Конкурсную комиссию не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок.
  3. Разъяснения положений Конкурсной документации направляются Конкурсной комиссией каждому Заявителю не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня истечения срока представления Заявок, с приложением содержания запроса без указания Заявителя, от которого поступил запрос.
  4. Разъяснения положений Конкурсной документации с приложением содержания запроса без указания Заявителя, от которого поступил запрос, одновременно с направлением Заявителям размещаются на Официальных сайтах.
  5. Конкурсная комиссия настоящим уведомляет, что разъяснения положений Конкурсной документации не должны и не будут изменять ее суть.

# Способ обеспечения исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению

* 1. Способом обеспечения исполнения Концессионером обязательств по Концессионному соглашению является предоставление непередаваемой безотзывной банковской гарантии, соответствующей утвержденным Постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 г. № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем», от 15.06.2009 г.№ 495 «Об установлении требований к концессионеру в отношении банков, предоставляющих безотзывные банковские гарантии, банков, в которых может быть открыт банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования риска ответственности за нарушение обязательств по концессионному соглашению» требованиям к таким гарантиям.

По концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать утвержденным Правительством Российской Федерации [требованиям](consultantplus://offline/ref=7A053A3B68DBC5C31B99E8F3F9FE1DF9A056D6D9F3C198C1539B9336848C9C00915AD102572CC6E7j4UDK) к таким гарантиям, в том числе к определению величины такой гарантии. Указанная величина подлежит обязательному отражению в концессионном соглашении в виде процентного значения от суммы обязательств концессионера по его расходам на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения

* 1. Сведения о размере и сроке действия банковской гарантии указаны в разделе VIII проекта Концессионного соглашения (Приложение № 16 к Конкурсной документации).

# Размер, порядок, срок внесения Задатка

* 1. Каждый Заявитель в целях обеспечения своих обязательств по заключению Концессионного соглашения должен осуществить внесение Задатка в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.

Задаток уплачивается до 16 час. 00 мин. 14**.04.2025 г.**

* 1. Задаток уплачивается Заявителем на счет Получателя по следующим

реквизитам:

- расчетный счет № 40102810345370000037 в Отделении Курган банка России УФК Курганской области г. Курган, БИК 013735150, получатель - Администрация Куртамышского муниципального округа Курганской области, л/с 034433D04100), ИНН 4524097580, КПП 452401001, ОКТМО 37516000.

Назначение платежа: «Задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры».

* 1. Сумма задатка возвращается Концедентом Участнику конкурса или Заявителю путем перечисления денежных средств в размере внесенного Заявителем Задатка на расчетный счет Участника конкурса или Заявителя, указанного в Заявке, после наступления одного из следующих событий:

- в случае отказа Концедента от проведения настоящего Конкурса внесенные суммы Задатка возвращаются в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Концедентом уведомления об отказе от дальнейшего проведения Конкурса;

- в случае отзыва Заявителем Заявки (в любое время до истечения срока представления Заявок в Конкурсную комиссию) внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Конкурсной комиссией уведомления об отзыве Заявки;

- в случае отзыва Участником конкурса Конкурсного предложения (в любое время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Конкурсных предложений) внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Конкурсной комиссией уведомления об отзыве Конкурсного предложения;

- в случае получения Заявки после истечения срока представления Заявок внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения таковой Заявки;

- в случае получения Конкурсного предложения после истечения срока представления Конкурсных предложений внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого Конкурсного предложения;

- в случае, если Конкурсной комиссией принято решение об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе, внесенная сумма Задатка возвращается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения Предварительного отбора;

* 1. Сумма Задатка возвращается Заявителю, представившему единственную Заявку, если:

- Заявителю не было предложено представить Концеденту предложение о заключении Концессионного соглашения, - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся;

- Заявитель не представил Концеденту предложение о заключении Концессионного соглашения, - в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения о заключении Концессионного соглашения;

- Концедент по результатам рассмотрения представленного Заявителем, предложения о заключении Концессионного соглашения не принял решение о заключении с таким Заявителем Концессионного соглашения, - в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня истечения установленного срока рассмотрения Концедентом предложения о заключении Концессионного соглашении;

* 1. В случае, если в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся по результатам рассмотрения представленного только одним Участником конкурса Конкурсного предложения Концедентом не было принято решение о заключении с этим Участником конкурса Концессионного соглашения, Задаток, внесенный этим Участником конкурса, возвращается ему в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня истечения указанного срока;
  2. В случае если конкурс был признан состоявшимся суммы внесенных Задатков возвращаются всем Участникам конкурса, за исключением Победителя конкурса, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения Конкурса. Победителю конкурса, подписавшему Концессионное соглашение, внесенный им Задаток возвращается в течение пяти рабочих дней после заключения Концессионного соглашения.
  3. Победителю конкурса, не подписавшему в установленный срок Концессионного соглашения, внесенный им Задаток не возвращается.

# Концессионная плата

14.1. Концессионная плата устанавливается на весь срок действия концессионного соглашения в размере 9000 (девять тысяч) рублей в квартал.

14.2. Концессионная плата подлежит перечислению ежеквартально, в срок до 10

(десятого) числа месяца, следующего за истекшим кварталом в Бюджет Куртамышского муниципального округа Курганской области по реквизитам:

ИНН 4524097580, КПП 452401001, БИК 013735150

УФК по Курганской области (Администрация Куртамышского муниципального округа Курганской области л/с 03433D04100)

р/с 40102810345370000037 в Отделении Курган

ОКТМО 37516000 / БИК 013735150.

# Порядок, место и срок представления Конкурсных предложений

* 1. Конкурсное предложение должно быть оформлено Участниками конкурса в соответствии с требованиями Конкурсной документации и представлено по адресу: 641430, Курганская область, Куртамышский муниципальный округ, г. Куртамыш, ул. 22 Партсъезда, 40, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., кроме перерыва на обед с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин., по местному времени **с 16.04.2025 г. по 09.07.2025 г.**
  2. Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью Участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте с приложением электронной версии Конкурсного предложения на электронных носителях (CD/DVD). К Конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью Участника конкурса опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у Участника конкурса.
  3. Все страницы оригинала Конкурсного предложения должны быть четко помечены надписью «ОРИГИНАЛ». Все страницы копии Конкурсного предложения должны быть помечены надписью «КОПИЯ». При этом копия Конкурсного предложения должна соответствовать оригиналу Конкурсного предложения по содержанию и составу документов и материалов. В случае расхождений между оригиналом и копией преимущественную силу имеет оригинал Конкурсного предложения.
  4. Документы представляются в прошитом, скрепленном печатью (при ее наличии) и подписью Участника конкурса или его полномочного представителя виде с указанием на обороте последней страницы Конкурсного предложения количества страниц.
  5. Опись документов и материалов Конкурсного предложения не брошюруется с материалами и документами Конкурсного предложения. Опись документов и материалов Конкурсного предложения также представляется в количестве двух экземпляров (оригинал и копия).
  6. Конкурсное предложение, предоставленное с нарушением требований, установленных Конкурсной документацией, не рассматривается Конкурсной комиссией и по решению Конкурсной комиссии признается несоответствующим требованиям Конкурсной документации.
  7. На конверте с Конкурсным предложением должно быть указано: «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО КОНКУРСУ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА – «ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ОБЪЕКТОВ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ С. КАМАГАН, С. СОВЕТСКОЕ, С. ПЕСЬЯНОЕ КУРТАМЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ». Кроме того, на конверте с Конкурсным предложением указывается наименование и местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и место жительство (для индивидуальных предпринимателей) Участника конкурса, представляющего Конкурсное предложение.
  8. Конверт на местах склейки должен быть подписан Участником конкурса или его уполномоченным лицом и скреплен печатью (при ее наличии).
  9. При поступлении конвертов с Конкурсными предложениями без указанных в настоящем пункте пометок на конвертах они не считаются Конкурсными предложениями и не подлежат рассмотрению Конкурсной комиссией.
  10. Представление Конкурсного предложения осуществляется Участником конкурса путем подачи в Конкурсную комиссию запечатанного конверта, содержащего оригинал и копию Конкурсного предложения и 2 (два) экземпляра (оригинал и копия) описи документов и материалов в составе Конкурсного предложения.
  11. Представленное в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других конкурсных предложений. На копии описи представленных Участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного предложения.
  12. Участник конкурса вправе представить Конкурсное предложение на заседании Конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления конкурсных предложений. После истечения установленного в настоящем разделе срока Конкурсные предложения не принимаются.
  13. Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную комиссию после истечения срока представления Конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается представившему ее Участнику Конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения
  14. В случае поступления такого Конкурсного предложения по почте конверт с Конкурсным предложением не вскрывается и возвращается представившему ее Участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения, по адресу Участника конкурса, указанному на конверте.

# Порядок и срок изменения и (или) отзыва Заявок и Конкурсных предложений

* 1. Заявитель вправе изменить или отозвать свою Заявку в любое время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию Заявок. Изменение Заявки или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в Конкурсную комиссию до истечения срока представления Заявок.
  2. Изменение в Заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено в соответствии с требованиями раздела 8 Конкурсной документации. Конверты дополнительно маркируются словом «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА – «ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ОБЪЕКТОВ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ С. КАМАГАН, С. СОВЕТСКОЕ, С. ПЕСЬЯНОЕ КУРТАМЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ».
  3. Регистрация изменений и уведомлений об отзыве Заявки производится в том же порядке, что и регистрация Заявки в соответствии с требованиями Конкурсной документации.
  4. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое Конкурсное предложение в любое время до истечения срока представления в Конкурсную комиссию конкурсных предложений. Изменение Конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных предложений.
  5. Изменение Конкурсного предложения должно быть составлено, оформлено, запечатано, маркировано и представлено в соответствии с разделом 15 Конкурсной документации.
  6. Конверты с изменениями Конкурсных предложений маркируются «ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА – «ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ОБЪЕКТОВ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ С. КАМАГАН, С. СОВЕТСКОЕ, С. ПЕСЬЯНОЕ КУРТАМЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ». На конвертах с изменениями также указывается наименование и местонахождение (почтовый адрес) или фамилия, имя, отчество и место жительство (для индивидуальных предпринимателей) Участника конкурса, направившего изменение Конкурсного предложения.
  7. В случае, если изменение Конкурсного предложения влечет за собой также изменение ранее предоставленных в составе Конкурсного предложения документов и (или) материалов, Участник конкурса обязан предоставить в составе изменений Конкурсного предложения новые документы и материалы (документы и материалы в новой редакции) и перечень документов и материалов, ранее предоставленных Участником конкурса, но не подлежащих рассмотрению Конкурсной комиссией в связи с их изменением и утратой их актуальности.
  8. Регистрация изменений Конкурсного предложения и уведомления об отзыве Конкурсного предложения производится в том же порядке, что и регистрация Конкурсного предложения в соответствии Конкурсной документацией.

# Порядок и время вскрытия конвертов с Заявками

* 1. Конверты с Заявками вскрываются на заседании Конкурсной комиссии по адресу: 641430, Курганская область, Куртамышский муниципальный округ, г. Куртамыш, ул. 22 Партсъезда, 40, в 10 час. 00 мин**.** по местному времени **15.04.2025 г.**
  2. При этом объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого Заявителя, конверт с Заявкой которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой Заявке документов и материалов, представление которых Заявителем предусмотрено Конкурсной документацией.
  3. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками. Заявители или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.
  4. Вскрытию подлежат все конверты с Заявками, представленными в Конкурсную комиссию до истечения установленного Конкурсной документацией срока представления Заявок.

# Порядок и срок проведения предварительного отбора Участников конкурса. Дата подписания протокола о проведении предварительного отбора

* 1. Конкурсная комиссия по адресу: 641430, Курганская область, Куртамышский муниципальный округ, г. Куртамыш, ул. 22 Партсъезда, 40, с 10 час. 00 мин. по местному времени **15.04.2025 г.** определяет:
* соответствие Заявки требованиям, содержащимся в Конкурсной документации. При этом Конкурсная комиссия вправе потребовать от Заявителя письменные и (или) устные разъяснения положений представленной им Заявки;
* соответствие Заявителя требованиям, предъявленным к концессионеру на основании пункта 2 части 1 статьи 5 Закона о концессионных соглашениях;
* отсутствие решения о ликвидации юридического лица - Заявителя или о прекращении физическим лицом - Заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
* отсутствие решения о признании Заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него.
  1. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предварительного отбора Участников конкурса принимает решение о допуске Заявителя к участию в Конкурсе или об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора Участников конкурса, включающим в себя наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителя, прошедшего предварительный отбор Участников конкурса и допущенного к участию в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) Заявителя, не прошедшего предварительного отбора Участников конкурса и не допущенного к участию в Конкурсе, с обоснованием принятого Конкурсной комиссией решения. Протокол подписывается членами Конкурсной комиссии в день принятия решения, указанного в настоящем пункте, в отношении всех Заявителей в течение срока, определенного в пункте 17.1. Конкурсной документации.
  2. Решение об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе принимается Конкурсной комиссией в случае, если:
* Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к Участникам конкурса и установленным разделом 4 Конкурсной документации;
* Заявка не соответствует требованиям, предъявляемым к Заявкам и установленным Конкурсной документацией;
* представленные Заявителем документы и материалы неполны и (или) недостоверны;
* Задаток, вносимый Заявителем, не поступил на счет в срок и в размере, установленные Конкурсной документацией.
  1. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора Участников конкурса направляет Участникам конкурса уведомление с предложением представить Конкурсные предложения.

Заявителям, не допущенным к участию в Конкурсе, направляется уведомление об отказе в допуске к участию в Конкурсе с приложением копии указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы Задатков в течение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола членами Конкурсной комиссии.

* 1. Решение об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
  2. В случае, если Конкурс объявлен несостоявшимся в соответствии с Конкурсной документацией, по решению Концедента, принимаемому в порядке и сроки, установленные Законом о концессионных соглашениях Конкурсная комиссия вправе вскрыть конверт с единственной представленной Заявкой и рассмотреть эту заявку в порядке, установленном настоящим разделом, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся.

В случае, если Заявитель и представленная им Заявка соответствуют требованиям, установленным Конкурсной документацией, Концедент в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся вправе предложить такому Заявителю представить предложение о заключении Концессионного соглашения на условиях, соответствующих Конкурсной документации. Срок представления Заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения Заявителем предложения Концедента. Срок рассмотрения Концедентом представленного таким Заявителем предложения составляет пятнадцать рабочих дней со дня его представления. По результатам рассмотрения представленного Заявителем предложения Концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, принимает решение о заключении Концессионного соглашения с таким Заявителем.

# Порядок, время вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями

* 1. Конверты с Конкурсными предложениями вскрываются на заседании Конкурсной комиссии по адресу: 641430, Курганская область, Куртамышский муниципальный округ, г. Куртамыш, ул. 22 Партсъезда, 40, в 10 час. 00 мин. по местному времени **09.07.2025 г.**
  2. При вскрытии конвертов с Конкурсными предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями наименование и место нахождения (для юридического лица) или фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) каждого Участника конкурса, сведения о наличии в Конкурсном предложении документов и материалов, требование о представлении которых Участниками конкурса содержится в Конкурсной документации.
  3. Участники конкурса, представившие Конкурсные предложения в Конкурсную комиссию, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Конкурсными предложениями. Участники конкурса, представившие Конкурсные предложения в Конкурсную комиссию, или их представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование.
  4. Вскрытию подлежат все конверты с Конкурсными предложениями, представленными Участниками конкурса в Конкурсную комиссию до истечения срока представления Конкурсных предложений.
  5. Конверт с Конкурсным предложением, представленным в Конкурсную комиссию по истечении срока представления Конкурсных предложений, не вскрывается и возвращается представившему его Участнику конкурса вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии Конкурсного предложения.

# Порядок рассмотрения и оценки Конкурсных предложений

* 1. Рассмотрение и оценка Конкурсных предложений осуществляются Конкурсной комиссией путем:
* определения соответствия Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации,
* проведения оценки Конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их соответствии требованиям Конкурсной документации, в целях определения Победителя конкурса.
  1. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения Конкурсных предложений принимает решение о:
* соответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации,
* несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации.
  1. Решение о несоответствии Конкурсного предложения требованиям Конкурсной документации принимается Конкурсной комиссией в случае, если:
* Участником конкурса не представлены документы и материалы, предусмотренные Конкурсной документацией, подтверждающие соответствие Конкурсного предложения требованиям, установленным Конкурсной документацией,
* условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует установленным предельным значениям критериев конкурса;
  1. Конкурсное предложение должно содержать условия, предлагаемые Участником конкурса по каждому критерию Конкурса, выраженные в числовых значениях.
  2. Оценка Конкурсных предложений осуществляется Конкурсной комиссией в соответствии с критериями Конкурса посредством сравнения содержащихся в Конкурсных предложениях условий.
  3. Наилучшие содержащиеся в Конкурсных предложениях условия соответствуют:
* дисконтированной выручке Участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, в случае, если дисконтированная выручка Участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого Участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, более чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки;
* наибольшему количеству содержащихся в Конкурсном предложении наилучших плановых значений показателей деятельности Концессионера по сравнению с соответствующими значениями, содержащимися в Конкурсных предложениях иных Участников конкурса, дисконтированные выручки которых превышают менее чем на два процента минимальное значение дисконтированной выручки, определенное на основании всех Конкурсных предложений, или равны ему, в случае, если дисконтированная выручка Участника конкурса, для которого определено ее минимальное значение, отличается от дисконтированной выручки другого Участника конкурса, для которого определено следующее по величине значение дисконтированной выручки после ее минимального значения, менее чем на два процента превышающее минимальное значение дисконтированной выручки или равное ему.
  1. Дисконтированная выручка Участника конкурса определяется с применением вычислительной программы, размещенной на официальном сайте в сети «Интернет» [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru).
  2. В случае, если при оценке Конкурсных предложений предполагаемое изменение необходимой валовой выручки Участника конкурса, определяемой в соответствии с Конкурсной документацией на каждый год предполагаемого срока действия Концессионного соглашения, в каком-либо году по отношению к предыдущему году превысит установленный в пункте 26.4. Конкурсной документации предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки Концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения, Участник конкурса отстраняется от участия в Конкурсе.
  3. Конкурс по решению Концедента объявляется несостоявшимся в случае, если в Конкурсную комиссию представлено менее двух Конкурсных предложений или Конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, менее двух Конкурсных предложений. Концедент вправе рассмотреть представленное только одним Участником конкурса Конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям Конкурсной документации, в том числе критериям Конкурса, принять решение о заключении с этим Участником конкурса Концессионного соглашения в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им Конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании Конкурса несостоявшимся.

В случае, если по решению Концедента Конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате рассмотрения представленного только одним Участником конкурса Конкурсного предложения Концедентом не принято решение о заключении с этим Участником конкурса Концессионного соглашения, решение о заключении Концессионного соглашения подлежит отмене или изменению в части срока передачи Концессионеру объекта Концессионного соглашения и при необходимости в части иных условий Концессионного соглашения.

# Порядок определения Победителя конкурса

* 1. Победителем конкурса признается Участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном в разделе 20 Конкурсной документации. В случае, если два и более Конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, Победителем конкурса признается Участник конкурса, раньше других указанных Участников конкурса представивший в Конкурсную комиссию Конкурсное предложение.
  2. Решение об определении Победителя конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются:
* критерии Конкурса;
* условия, содержащиеся в Конкурсных предложениях;
* результаты рассмотрения Конкурсных предложений с указанием Конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответствии требованиям Конкурсной документации;
* результаты оценки Конкурсных предложений в соответствии с Конкурсной документацией;
* наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального предпринимателя) Победителя конкурса, обоснование принятого Конкурсной комиссией решения о признании Участника конкурса Победителем конкурса.
  1. Решение о признании Участника конкурса Победителем конкурса может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
  2. Срок подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений – не позднее 16 час. 00 мин. **09.07.2025 г.**

# Протокол о результатах проведения Конкурса

* 1. Срок подписания членами Конкурсной комиссии протокола о результатах проведения Конкурса - в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки Конкурсных предложений – **09.07.2025 г.,** в который включаются:
* решение о заключении Концессионного соглашения с указанием вида Конкурса;
* сообщение о проведении Конкурса;
* Конкурсная документация и внесенные в нее изменения;
* запросы Участников конкурса о разъяснении положений Конкурсной документации и соответствующие разъяснения Концедента или Конкурсной комиссии;
* протокол вскрытия конвертов с Заявками;
* оригиналы Заявок, представленные в Конкурсную комиссию;
* протокол проведения предварительного отбора Участников конкурса;
* перечень Участников конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить Конкурсные предложения;
* протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями;
* протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.

Протокол о результатах проведения конкурса хранится у Концедента в течение срока действия Концессионного соглашения.

# Срок подписания Концессионного соглашения

* 1. Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами Конкурсной комиссии протокола о результатах проведения Конкурса направляет Победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным Победителем конкурса Конкурсным предложением.

Концессионное соглашение должно быть подписано Концессионером в течении 10 рабочих дней со дня опубликования протокола о результатах проведения Конкурса. Не позднее даты подписания Концессионного соглашения Победитель конкурса обязан предоставить в Конкурсную комиссию банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению.

* 1. В случае, если Победитель конкурса отказался от подписания Концессионного соглашения либо в Конкурсную комиссию не поступил проект подписанного Победителем конкурса Концессионного соглашения и (или) Победитель конкурса не представил Концеденту банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с указанным лицом.
  2. В случае отказа или уклонения Победителя конкурса от подписания в установленный срок Концессионного соглашения Концедент вправе предложить заключить Концессионное соглашение Участнику конкурса, Конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки Конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем конкурса. Концедент направляет такому Участнику конкурса проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным таким Участником конкурса Конкурсным предложением. Концессионное соглашение должно быть подписано в срок 10 рабочих дней со дня направления такому Участнику конкурса проекта Концессионного соглашения.
  3. В случае, если до установленного Конкурсной документацией дня подписания Концессионного соглашения Участник конкурса, которому в соответствии с настоящим пунктом Концедент предложил заключить Концессионное соглашение, не представил Концеденту банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким Участником конкурса и об объявлении конкурса несостоявшимся.
  4. В случае заключения Концессионного соглашения в соответствии с [частью 6 статьи 29](#sub_296) Закона о концессионных соглашениях не позднее чем через 5 рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о заключении концессионного соглашения с Заявителем, представившим единственную Заявку, Концедент направляет такому Заявителю проект Концессионного соглашения, включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, конкурсной документацией, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия.

В этом случае Концессионное соглашение должно быть подписано в срок 10 рабочих дней со дня направления такому Участнику конкурса проекта Концессионного соглашения. В случае, если до установленного Конкурсной документацией дня подписания Концессионного соглашения такой Заявитель или такой Участник конкурса не представил Концеденту банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким Заявителем или таким Участником конкурса.

* 1. В случае заключения Концессионного соглашения в соответствии с [частью 7 статьи 32](#sub_327) Закона о концессионных соглашениях не позднее чем через 5 рабочих дней со дня принятия Концедентом решения о заключении Концессионного соглашения с единственным Участником конкурса Концедент направляет такому Участнику конкурса проект Концессионного соглашения, включающий в себя его условия, определенные решением о заключении Концессионного соглашения, Конкурсной документацией и представленным таким Участником конкурса Конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Законом о концессионных соглашениях, другими федеральными законами условия.

В этом случае Концессионное соглашение должно быть подписано в срок 10 рабочих дней со дня направления такому Участнику конкурса проекта Концессионного соглашения. В случае, если до установленного Конкурсной документацией дня подписания Концессионного соглашения такой Заявитель или такой Участник конкурса не представил Концеденту банковскую гарантию, подтверждающую обеспечение исполнения обязательств по Концессионному соглашению, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким Заявителем или таким Участником конкурса.

* 1. В случае, если после направления Концедентом Победителю конкурса, Иному лицу, заключающему Концессионное соглашение, документов для заключения Концессионного соглашения установлено, что в отношении такого лица принято решение о его ликвидации или о прекращении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо арбитражным судом принято решение о признании такого лица банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении его, Концедент принимает решение об отказе в заключении Концессионного соглашения с таким лицом и в пятидневный срок со дня принятия этого решения направляет его такому лицу. В тридцатидневный срок со дня получения таким лицом этого решения оно может быть оспорено таким лицом в судебном порядке.
  2. В случае принятия в отношении Победителя конкурса решения об отказе в заключении с ним Концессионного соглашения Концедент вправе предложить заключить Концессионное соглашение Участнику конкурса, Конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных Победителем конкурса.

23.9. В случае Подписания Концедентом и Концессионером Концессионного соглашения в установленные конкурсной документацией сроки Концессионное соглашение должно быть подписано Третьей стороной – Субъектом Российской Федерации в срок, не позднее 30 календарных дней.

# Отказ от проведения Конкурса. Внесение изменений в Конкурсную документацию

* 1. Концедент вправе отказаться от проведения настоящего открытого конкурса в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. При этом Концедент не несет ответственности за или в связи с совершением указанных действий по отказу от проведения Конкурса.
  2. Сообщение об отказе от проведения Конкурса размещается на Официальных сайтах в течение 1 (одного) рабочего дня от даты принятия решения об отказе от проведения Конкурса.
  3. Концедент вправе вносить изменения в конкурсную документацию при условии обязательного продления срока представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения таких изменений. Сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию в течение трех рабочих дней со дня их внесения опубликовывается конкурсной комиссией в определяемом концедентом официальном издании, размещается на Официальных сайтах.
  4. При поступлении предложений об изменении конкурсной документации, в том числе об изменении проекта концессионного соглашения, к концеденту или в конкурсную комиссию они размещают на Официальных сайтах в течение трех рабочих дней со дня поступления указанных предложений информацию о принятии или об отклонении представленных предложений об изменении конкурсной документации с указанием причин их принятия или отклонения.
  5. В случае принятия концедентом представленных предложений он вносит в конкурсную документацию соответствующие изменения. В течение трех рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений сообщение об их внесении опубликовывается конкурсной комиссией в Официальном издании и размещается на Официальных сайтах. При этом срок представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных предложений продлевается не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений.

# Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Концессионного соглашения и (или) иного имущества

* 1. Срок передачи Концедентом Концессионеру объекта Концессионного соглашения и (или) иного передаваемого Концедентом Концессионеру по Концессионному соглашению имущества – в течение 30 дней с момента подписания Концессионного соглашения.

# Метод регулирования тарифов, долгосрочные и иные параметры регулирования деятельности концессионера

* 1. Метод регулирования тарифов концессионера – метод индексации установленных тарифов установлен по согласованию с Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области.
  2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера, не являющиеся критериями Конкурса, устанавливаемые на период действия Концессионного соглашения:

- Индекс эффективности операционных расходов – **3%.**

* 1. Максимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера указаны в Приложении № 11 к Конкурсной документации:
  2. Цены, величины, значения, параметры, которые будут учитываться при расчете дисконтированной валовой выручки участников конкурса на услуги Концессионера:
* объем полезного отпуска воды,в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска на срок действия Концессионного соглашения указан в Приложении № 12 к Конкурсной документации.
* цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия Концессионного соглашения, а также иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации указаны в Приложении № 13 к Конкурсной документации.
* потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды в год, предшествующий первому году действия концессионного соглашения (по каждому виду используемого энергетического ресурса) указаны в Приложении № 14 к Конкурсной документации.
* величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения:

**Величина неподконтрольных расходов** (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организации) на 2025 год – 19,50 тыс. руб.

* предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения, указан в Приложении № 15 к Конкурсной документации.
* предельные (минимальные и (или) максимальные) значения критериев конкурса указаны в Приложении № 4 к Конкурсной документации.

# Перечень приложений к Конкурсной документации

27.1. Конкурсная документация содержит следующие приложения:

- Приложение № 1. Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта соглашения;

- Приложение № 2. Порядок предоставления копии отчета о техническом обследовании объекта концессионного соглашения;

- Приложение № 3. Отчет о техническом обследовании муниципальных объектов водоснабжения, передаваемых в рамках открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения;

- Приложение № 4. Критерии конкурса и параметры критериев конкурса;

- Приложение № 5. Форма конкурсного предложения;

- Приложение № 6. Задание и перечень основных мероприятий по созданию и реконструкции объекта концессионного соглашения обеспечивающих достижения целевых показателей;

- Приложение № 7. Форма Заявки на участие в конкурсе;

- Приложение № 8. Форма описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе;

- Приложение № 9. Форма заявления на предоставления Конкурсной документации;

- Приложение № 10. Форма запроса на предоставление разъяснения конкурсной документации;

- Приложение № 11. Максимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера

- Приложение № 12. Объем полезного отпуска воды,в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска на срок действия Концессионного соглашения;

- Приложение № 13.Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия Концессионного соглашения;

- Приложение № 14. Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды в год, предшествующий первому году действия концессионного соглашения;

- Приложение № 15. Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера;

- Приложение № 16. Проект Концессионного соглашения.

Управляющий делами – руководитель аппарата

Администрации Куртамышского муниципального округа

Курганской области Г.В. Булатова

**Приложение № 1 к Конкурсной документации**

**Описание, в том числе технико-экономические показатели, Объекта соглашения.**

**Объекты Соглашения (объекты централизованной системы холодного водоснабжения), подлежащие реконструкции:**

1) Сооружение - водопровод. Общая протяженность - 5311 м.

Адрес (местоположения): Россия, Курганская область, Куртамышский муниципальный округ, с. Камаган.

Кадастровый (или условный) номер: 45:09:041102:503.

Выписка из ЕГРН № 45:09:041102:503-45/051/2022-3 от 25.05.2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **показателя** | **Адрес, индивидуализирующие характеристики** | **Технико-экономические характеристики** | **Количество** | **Год ввода в эксплуатацию** | **Балансовая стоимость**  **(тыс. руб.)** | **Остаточная стоимость**  **(тыс. руб.)** | **Амортизация** |
| 1. | Сооружение - Трасса водопроводная | с. Камаган,  ул. Школьная, 19, протяженностью 5311 м  кадастровый номер 45:09:041102:503 | ПЭ-80 SDR 13,6 «питьевая»  В т.ч.:  Ø 20 х 3,0 – 58 м.  Ø 25 х 3,0 – 110 м.  Ø 50 х 3,0 – 518 м.  Ø 63 х 4,7 – 220 м.  Ø 110 х 8,0 – 4405 м.  Расчетный расход воды в сутки (max) – 10,5 м3 | 1 ед. | 1973 г. | 26,2 | 0 | 26,2 |
| Водоразборные колонки, 2 шт. | Колонка водоразборная 1250 ТУ 4953-012-49751841-2005, ГП-0,50 | 2 ед. | 1973 г. | 0,7 | 0 | 0,7 |
| 2. | Артезианская скважина № 1247/1 в том числе оборудование:  -шкаф управления скважинным насосом; | с. Камаган,  ул. Центральная, 66а  глубина 97 м.  кадастровый номер 45:09:041102:528 | Дебит 16,0 куб.м./ч (4,45 л/с; 383 куб.м./сутки), глубина – 97 м., с насосом (ЭЦВ 6-:6,5-85; 6,5 кВт) | 1 шт.  1 шт. | 1973 г. | 7,45 | 0,75 |  |
| 3. | Артезианская скважина № 1247/2в том числе оборудование: | с. Камаган,  ул. Полевая, 3  глубина 97 м.  на консервации | Дебит 16,0 куб.м./ч (4,45 л/с; 383 куб.м./сутки), глубина – 97 м. | 1 шт. | 1973 г. | 7,45 | 0,75 |
| Итого: | | | | | | 41,8 | 1,5 | 26,9 |

2) Сооружение - водопровод. Общая протяженность - 7316 м.

Адрес (местоположения): Россия, Курганская область, Куртамышский муниципальный округ, село Советское.

Кадастровый (или условный) номер: 45:09:051004:1079.

Выписка из ЕГРН № 45:09:051004:1079-45/051/2022-2 от 24.05.2022 г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Адрес, индивидуализирующие характеристики | Технико-экономические характеристики | Количество | Год ввода в эксплуа-тацию | Балансо-вая стоимость  (тыс. руб.) | Остаточная стоимость  (тыс. руб.) | Амортизация |
| 1. | Сооружение - Трасса водопроводная | с. Советское,  ул. Школьная, 1А, протяженностью 7316 м  кадастровый номер 45:09:051004:1079 | ПЭ-80 SDR 13,6 «питьевая»  В т. ч.:  Ø 20 х 3,0 – 668 м.  Ø 25 х 3,0 – 524 м.  Ø 32 х 3,0 – 690 м.  Ø 50 х 3,0 – 318 м.  Ø 63 х 4,7 – 220 м.  Чугунная  Ø 110 х 7,0 – 4896 м.  Расчетный расход воды в сутки (max) – 50,5 м3 | 1 ед. | 1972 г. | 255,0 | 0 | 255,0 |
| Водоразборные колонки, 23 шт. | Колонка водоразборная 1250 ТУ 4953-012-49751841-2005, ГП-0,50 | 23 ед. | 1972 г. | 65,0 | 0 | 65,0 |
| 2 | Сооружение - Водонапорная башня Рожновского | с. Советское,  ул. Школьная, 1А  высота 14 м.  кадастровый номер 45:09:051004:1095 | Башня Рожновского,  Ø 1500 мм., высота 14 м. | 1 ед. | 1991 г. | 68,0 | 0 | 68,0 |
| 3. | Артезианская скважина № 12531/Г в том числе оборудование:  -шкаф управления скважинным насосом; | с. Советское,  ул. Школьная, 1А  глубина 40 м.  кадастровый номер 45:09:051004:1096 | Дебит 16,0 куб.м./ч (4,45 л/с; 383 куб.м./сутки), глубина – 40 м., с насосом (ЭЦВ 6-:6,5-85; 6,5 кВт) | 1 шт.  1 шт. | 1973 г. | 30,0 | 0 | 30,0  30,0 |
| 4. | Артезианская скважина № 12531/Г2 | с. Советское,  ул. Школьная, 1А  глубина 40 м.  кадастровый номер 45:09:051004:1183 | Дебит 16,0 куб.м./ч (4,45 л/с; 383 куб.м./сутки), глубина – 40 м. | 1 шт. | 1968 г. | 30,0 | 0 |
| Итого: | | | | | | 448,0 | 0 | 448,0 |

3) Сооружение - водопровод. Общая протяженность - 4869 м.

Адрес (местоположения): Россия, Курганская область, Куртамышский муниципальный округ, село Песьяное.

Кадастровый (или условный) номер: 45:09:031001:673.

Выписка из ЕГРН № 45:09:031001:673-45/051/2022-2 25.05.2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Адрес, индивидуализирующие характеристики | Технико-экономические характеристики | Количество | Год ввода в эксплуа-тацию | Балансо-вая стоимость  (тыс. руб.) | Остаточ-ная стоимость  (тыс. руб.) | Амортизация |
| 1. | Сооружение - Трасса водопроводная | с. Песьяное,  ул. Зеленая, 2А, протяженностью 4869 м  кадастровый номер 45:09:031001:673 | ПЭ-80 SDR 13,6 «питьевая»  В т. ч.:  Ø 20 х 3,0 – 568 м.  Ø 25 х 3,0 – 474 м.  Ø 32 х 3,0 – 580 м.  Ø 50 х 3,0 – 318 м.  Стальная  Ø 32-57 х 3,0 – 5541 м.  Расчетный расход воды в сутки (max) – 50,8 м3 | 1 ед. | 1972 г. | 165,702 | 0 | 165,702 |
| Водоразборные колонки, 18 шт. | Колонка водоразборная 1250 ТУ 4953-012-49751841-2005, ГП-0,50 | 18 ед. | 1972 г. | 65,224 | 0 | 65,224 |
| 2. | Артезианская скважина № 12522/Г1, в том числе оборудование:  -шкаф управления скважинным насосом с частотным регулятором | с. Песьяное,  ул. Зеленая, 1А  глубина 26 м.  кадастровый номер 45:09:031001:659 | Дебит 16,0 куб.м./ч (4,45 л/с; 383 куб.м./сутки), глубина – 26 м., с насосом (ЭЦВ 6-:6,5-85; 6,5 кВт) | 1 шт.  1 шт. | 1970 г.  2013 г. | 23,0  50,196 | 0  30,144 | 23,0  20,052 |
| Итого: | | | | | | 304,122 | 30,144 | 273,987 |

**Приложение № 2 к Конкурсной Документации**

**ПОРЯДОК**

**предоставления копии отчета о техническом обследовании объекта концессионного соглашения**

1. Лицо, заинтересованное в получении копии отчетов о техническом обследовании объектов водоснабжения находящихся в собственности Куртамышского муниципального округа Курганской области, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения, направляет письменное заявление в адрес Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области по адресу: Курганская область, Куртамышский муниципальный округ, г. Куртамыш, ул. 22 Партсъезда, д. 40.

2. В заявлении в обязательном порядке указывается электронный адрес заявителя.

3. Регистрация заявлений осуществляется в Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области.

4. Руководитель отдела экономики Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области в срок, не позднее 15 рабочих дней с момента регистрации заявления, направляет в адрес заявителя по адресу электронной почты, указанному в заявлении, копию схемы о техническом обследовании объектов водоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения.

5. Для подтверждения факта отправки информации по электронной почте согласно письменному заявлению руководитель отдела экономики Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области делает «скриншот» печатный экземпляр которого хранится с журналом регистрации поступивших конкурсных заявок.

**Приложение № 4 к конкурсной документации**

**Критерии конкурса и параметры критериев конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения**

**1.** Предельный (максимальный) объем расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование критерия | Ед. изм. | Значение показателя по предполагаемым годам концессии | | | | |
|  | Предельный размер расходов, на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения | Тыс. руб. | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 220,00 | 260,00 | 280,00 | 290,00 | 280,00 |
| **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 250,00 | 260,00 | 260,00 | 230,00 | 200,00 |

**2.** Предельный (максимальный) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на реконструкцию данного объекта:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Ед. изм. | Значение показателя по предполагаемым годам концессии | | | | |
|  | Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и реконструкцию данного объекта (холодное водоснабжение) | Тыс. руб. | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 220,00 | 260,00 | 280,00 | 290,00 | 280,00 |
| **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 250,00 | 260,00 | 260,00 | 230,00 | 200,00 |

**3.** Предельный (минимальный) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и реконструкцию данного объекта:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование критерия | Ед. изм. | Значение показателя по предполагаемым годам концессии | | | | |
|  | Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) данного объекта (холодное водоснабжение) | Тыс. руб. | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**4.** Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, установленные в качестве критериев конкурса:

*- предельный (максимальный) базовый уровень операционных расходов на 2025 год -* 1729,4 *тыс. руб.*

*- предельные (максимальные) показатели энергосбережения и энергетической эффективности в части системы водоснабжения:*

**с. Камаган**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь воды | % | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 16,23 | 15,57 | 14,73 | 13,79 | 12,92 |
| **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 11,04 | 10,15 | 9,22 | 8,42 | 8,00 |
| Удельный расход  электрической  энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/  куб.м. | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 |
| **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 |

*- предельный нормативный уровень прибыли:*

*- 2025-2034 годы – 7%.*

**с. Советское**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь воды | % | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 15,24 | 14,54 | 13,72 | 12,68 | 11,89 |
| **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 10,12 | 9,55 | 8,84 | 8,21 | 8,00 |
| Удельный расход  электрической  энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/  куб.м. | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
| **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 |

*- предельный нормативный уровень прибыли:*

*- 2025-2034 годы – 7%.*

**с. Песьяное**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь воды | % | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 15,24 | 14,54 | 13,72 | 12,68 | 11,89 |
| **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 10,12 | 9,55 | 8,84 | 8,21 | 8,00 |
| Удельный расход  электрической  энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт.ч/  куб.м. | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |

*- предельный нормативный уровень прибыли:*

*- 2025-2034 годы – 7%.*

**5.** Предельные (максимальные) плановые значения показателей деятельности концессионера в части системы водоснабжения:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Наименование показателя | Ед. изм | Величина показателя по годам | | | | |
| Показатель эффективности использования ресурсов | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 16,23 | 15,57 | 14,73 | 13,79 | 12,92 |
| **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 11,04 | 10,15 | 9,22 | 8,42 | 8,00 |
| Качество питьевой воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или  иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по  результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по  результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное  водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений  на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете  на протяженность водопроводной сети в год |  | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
|  | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| Ед./км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

**Приложение № 5 к конкурсной документации**

# *Форма* КОНКУРСНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**участника открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества – «Имущественный комплекс объектов по водоснабжению с. Камаган Куртамышского района Курганской области»**

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества – «Имущественный комплекс объектов по водоснабжению с. Камаган Куртамышского района Курганской области», а также условия и порядок проведения настоящего открытого конкурса, проект концессионного соглашения,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(сведения о заявителе конкурса: наименование, организационно - правовая форма, место нахождения,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

почтовый адрес

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(номер контактного телефона)

в лице, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О. паспортные данные, сведения о месте жительства)

в случае признания нас победителями конкурса согласны подписать концессионное соглашение и исполнить обязательства по такому соглашению в соответствии с требованиями действующего законодательства, конкурсной документацией и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

**- Предлагаемые значения критериев конкурса:**

**1.** Предельный (максимальный) объем расходов на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование критерия | Ед. изм. | Значение показателя по предполагаемым годам концессии **НАЧАЛЬНОЕ** | | | | | | |  | Значение показателя по предполагаемым годам концессии  **ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА** | | | | |
|  | Предельный размер расходов, на реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения | Тыс. руб. | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |  | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 220,00 | 260,00 | 280,00 | 290,00 | 280,00 |  |  |  |  |  |
| **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 250,00 | 260,00 | 260,00 | 230,00 | 200,00 |  |  |  |  |  |

**2.** Предельный (максимальный) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на реконструкцию данного объекта:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование критерия | Ед. изм. | Значение показателя по предполагаемым годам концессии **НАЧАЛЬНОЕ** | | | | |  | Значение показателя по предполагаемым годам концессии  **ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА** | | | | |
|  | Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на реконструкцию объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и реконструкцию данного объекта (холодное водоснабжение) | Тыс. руб. | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |  | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 220,00 | 260,00 | 280,00 | 290,00 | 280,00 |  |  |  |  |  |
| **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 250,00 | 260,00 | 260,00 | 230,00 | 200,00 |  |  |  |  |  |

**3.** Предельный (минимальный) объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на создание и реконструкцию данного объекта:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование критерия | Ед. изм. | Значение показателя по предполагаемым годам концессии **НАЧАЛЬНОЕ** | | | | |  | Значение показателя по предполагаемым годам концессии  **ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА** | | | | |
|  | Объем расходов, финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения в случае, если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрено принятие концедентом на себя расходов на использование (эксплуатацию) данного объекта (холодное водоснабжение) | Тыс. руб. | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |  | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

**4.** Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, установленные в качестве критериев конкурса:

*- предельный (максимальный) базовый уровень операционных расходов на 2025 год:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальное значение критерия** | **Предложение участника** |
| *-* 1729,4,0 *тыс. руб.* |  |

*- предельные (максимальные) показатели энергосбережения и энергетической эффективности в части системы водоснабжения:*

**с. Камаган**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь воды | % | **Начальное значение критерия** | | | | |  | **Предложение участника** | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |  | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 16,23 | 15,57 | 14,73 | 13,79 | 12,92 |  |  |  |  |  |
| **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 11,04 | 10,15 | 9,22 | 8,42 | 8,00 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход  электрической  энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/  куб.м. | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |  | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 |  |  |  |  |  |
| **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 | 62,6 |  |  |  |  |  |

**с. Советское**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь воды | % | **Начальное значение критерия** | | | | |  | **Предложение участника** | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |  | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 15,24 | 14,54 | 13,72 | 12,68 | 11,89 |  |  |  |  |  |
| **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 10,12 | 9,55 | 8,84 | 8,21 | 8,00 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход  электрической  энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/  куб.м. | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |  | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 |  |  |  |  |  |
| **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 |  |  |  |  |  |

**с. Песьяное**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень потерь воды | % | **Начальное значение критерия** | | | | |  | **Предложение участника** | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |  | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 15,24 | 14,54 | 13,72 | 12,68 | 11,89 |  |  |  |  |  |
| **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 10,12 | 9,55 | 8,84 | 8,21 | 8,00 |  |  |  |  |  |
| Удельный расход  электрической  энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВтч/  куб.м. | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |  | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |  |  |  |  |  |
| **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |  |  |  |  |  |

*- предельный нормативный уровень прибыли:*

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальное значение критерия** | **Предложение участника** |
| *- 2025-2034 годы 7%;* |  |

**5.** Предельные (максимальные) плановые значения показателей деятельности концессионера:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина показателя по годам  **НАЧАЛЬНОЕ** | | | | |  | Величина показателя по годам  **ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА** | | | | |
| Показатель эффективности использования ресурсов | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 16,23 | 15,57 | 14,73 | 13,79 | 12,92 |  |  |  |  |  |
| **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 11,04 | 10,15 | 9,22 | 8,42 | 8,00 |  |  |  |  |  |
| Качество питьевой воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или  иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по  результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |  | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по  результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |  | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное  водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений  на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете  на протяженность водопроводной сети в год |  | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |  | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
|  | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| Ед./км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |  |

**- Задание и перечень основных мероприятий по реконструкции объекта концессионного соглашения обеспечивающих достижения целевых показателей:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия** | | **Адресная привязка модернизируемых объектов** | | **Примечание** | **Год проведения мероприятия** | **Сумма мероприятия**  **(тыс. руб.)** |
| 1. | | Реконструкция водозабора с установкой частотного регулятора на глубинный насос | | Артезианская скважина № 1247/1 по адресу: с. Камаган, ул. Центральная, 66А | | 1 ед. | 2025 | 80,0 |
| 2. | | Прокладка нового участка водопровода для соединения резервной скважины с основным водопроводом | | с. Камаган, ул. Полевая,3 | | 100 м. | 2026 | 120,0 |
| 3. | | Прочистка резервной скважины для введения её в эксплуатацию | | Артезианская скважина № 1247/1 по адресу: с. Камаган, ул. Полевая, 3 | | 1 ед. | 2027 | 100,0 |
| 4. | | Реконструкция водозабора с установкой частотного регулятора на глубинный насос и установкой электронного оборудования для автоматического переключения скважин | | Артезианская скважина № 1247/1 по адресу: с. Камаган, ул. Полевая, 3 | | 1 ед. | 2028 | 100,0 |
| 5. | | Реконструкция водозаборных уличных колонок с установка электронного оборудования для устранения несанкционированного забора воды | | с. Камаган, ул. Центральная. 38, ул. Кленовая, 12 | | 2 ед. | 2029 | 60,0 |
| 6. | | Замена ветхого участка магистрального водопровода | | с. Камаган, ул. Молодежная | | 100 м. | 2030 | 120,0 |
| 7. | | Замена ветхого участка магистрального водопровода | | с. Камаган, ул. Кленовая | | 50 м. | 2031 | 60,0 |
| 8. | | Замена ветхого участка магистрального водопровода | | с. Камаган, ул. Центральная | | 80 м. | 2032 | 90,0 |
| 9. | | Замена ветхого участка магистрального водопровода | | с. Камаган, ул.Березовая | | 70 м. | 2033 | 80,0 |
| 10. | | Замена ветхого участка магистрального водопровода | | с. Камаган, ул. Лесная | | 60 м. | 2034 | 70.0 |
| Итого: | | | | | | | | 880,0 |
| 11. | Реконструкция водозабора с установкой частотного регулятора на глубинный насос | | Артезианская скважина № 12531/Г по адресу: с .Советское, ул. Школьная, 1А | | 1 ед. | | 2025 | 80,0 |
| 12. | Реконструкция водозабора с установкой частотного регулятора на глубинный насос | | Артезианская скважина № 12531/Г2 по адресу: с. Советское, ул. Школьная, 1А | | 1 ед. | | 2026 | 80,0 |
| 13. | Прочистка резервной скважины для улучшения качества воды | | Артезианская скважина № 12531/Г2 по адресу: с. Советское, ул. Школьная, 1А | | 1 ед. | | 2027 | 100,0 |
| 14. | Реконструкция водозаборных уличных колонок с установка электронного оборудования для устранения несанкционированного забора воды | | с. Советское, ул. Центральная, ул. Школьная | | 4 ед. | | 2028 | 90,0 |
| 15. | Реконструкция водозаборных уличных колонок с установка электронного оборудования для устранения несанкционированного забора воды | | с. Советское, ул. Комсомольская, ул. Новая, ул. Набережная | | 6 ед. | | 2029 | 140,0 |
| 16. | Очистка и дезинфекция водонапорной башни | | с. Советское, ул. Школьная, 1А | | 1 ед. | | 2030 | 30,0 |
| 17. | Замена ветхого участка магистрального водопровода | | с. Советское, ул. Центральная | | 100 м. | | 2031 | 100,0 |
| 19. | Замена ветхого участка магистрального водопровода | | с. Советское, ул. Набережная | | 80 м. | | 2032 | 90,0 |
| 19. | Замена ветхого участка магистрального водопровода | | с. Советское, ул. Новая | | 70 м. | | 2033 | 80,0 |
| 20. | Замена ветхого участка магистрального водопровода | | с. Советское, ул. Комсомольская | | 60 м. | | 2034 | 70.0 |
| Итого: | | | | | | | | 860,0 |
| 21. | Прочистка водозаборной скважины для улучшения качества воды | | Артезианская скважина № 12522/Г1 по адресу: с. Песьяное, ул. Зеленая, 2А | | 1 ед. | | 2025 | 60,0 |
| 22. | Реконструкция водозаборных уличных колонок с установка электронного оборудования для устранения несанкционированного забора воды | | с. Песьяное, ул. Зеленая, ул. Боровая | | 4 ед. | | 2026 | 60,0 |
| 23. | Реконструкция водозаборных уличных колонок с установка электронного оборудования для устранения несанкционированного забора воды | | с. Песьяное, ул. Строителей, пер. Парковый | | 6 ед. | | 2027 | 80,0 |
| 24. | Реконструкция водозаборных уличных колонок с установка электронного оборудования для устранения несанкционированного забора воды | | с. Песьяное, ул. Строителей,  ул. Школьная | | 8 ед. | | 2028 | 100,0 |
| 25. | Замена ветхого участка магистрального водопровода | | с. Песьяное, ул. Зеленая | | 80 м. | | 2029 | 80,0 |
| 26. | Замена ветхого участка магистрального водопровода | | с. Песьяное, ул. Школьная | | 100 м. | | 2030 | 100,0 |
| 27. | Замена ветхого участка магистрального водопровода | | с. Песьяное, ул. Боровая | | 100 м. | | 2031 | 100,0 |
| 28. | Замена ветхого участка магистрального водопровода | | с. Песьяное, ул. Зеленая | | 80 м. | | 2032 | 80,0 |
| 29. | Замена ветхого участка магистрального водопровода | | с. Песьяное, ул. Строителей | | 70 м. | | 2033 | 70,0 |
| 30. | Замена ветхого участка магистрального водопровода | | с. Песьяное, пр. Парковый | | 60 м. | | 2034 | 60.0 |
| Итого: | | | | | | | | 790,0 |
| **Всего:** | | | | | | | | **2530,0** |

2. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство исполнить обязательства по концессионному соглашению в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в концессионное соглашение.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Полное наименование организации (по учредительным документам) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Банковские реквизиты*

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

*(подпись)*

М.П.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

*(подпись)*

**Приложение № 6 к конкурсной документации**

**Задание и перечень основных**

**мероприятий по реконструкции объекта концессионного соглашения обеспечивающих**

**достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия** | | **Адресная привязка модернизируемых объектов** | | **Примечание** | **Год проведения мероприятия** | **Сумма мероприятия**  **(тыс. руб.)** |
| 1. | | Реконструкция водозабора с установкой частотного регулятора на глубинный насос | | Артезианская скважина № 1247/1 по адресу: с. Камаган, ул. Центральная, 66А | | 1 ед. | 2025 | 80,0 |
| 2. | | Прокладка нового участка водопровода для соединения резервной скважины с основным водопроводом | | с. Камаган, ул. Полевая,3 | | 100 м. | 2026 | 120,0 |
| 3. | | Прочистка резервной скважины для введения её в эксплуатацию | | Артезианская скважина № 1247/1 по адресу: с. Камаган, ул. Полевая, 3 | | 1 ед. | 2027 | 100,0 |
| 4. | | Реконструкция водозабора с установкой частотного регулятора на глубинный насос и установкой электронного оборудования для автоматического переключения скважин | | Артезианская скважина № 1247/1 по адресу: с. Камаган, ул. Полевая, 3 | | 1 ед. | 2028 | 100,0 |
| 5. | | Реконструкция водозаборных уличных колонок с установка электронного оборудования для устранения несанкционированного забора воды | | с. Камаган, ул. Центральная. 38, ул. Кленовая, 12 | | 2 ед. | 2029 | 60,0 |
| 6. | | Замена ветхого участка магистрального водопровода | | с. Камаган, ул. Молодежная | | 100 м. | 2030 | 120,0 |
| 7. | | Замена ветхого участка магистрального водопровода | | с. Камаган, ул. Кленовая | | 50 м. | 2031 | 60,0 |
| 8. | | Замена ветхого участка магистрального водопровода | | с. Камаган, ул. Центральная | | 80 м. | 2032 | 90,0 |
| 9. | | Замена ветхого участка магистрального водопровода | | с. Камаган, ул.Березовая | | 70 м. | 2033 | 80,0 |
| 10. | | Замена ветхого участка магистрального водопровода | | с. Камаган, ул. Лесная | | 60 м. | 2034 | 70.0 |
| Итого: | | | | | | | | 880,0 |
| 11. | Реконструкция водозабора с установкой частотного регулятора на глубинный насос | | Артезианская скважина № 12531/Г по адресу: с .Советское, ул. Школьная, 1А | | 1 ед. | | 2025 | 80,0 |
| 12. | Реконструкция водозабора с установкой частотного регулятора на глубинный насос | | Артезианская скважина № 12531/Г2 по адресу: с. Советское, ул. Школьная, 1А | | 1 ед. | | 2026 | 80,0 |
| 13. | Прочистка резервной скважины для улучшения качества воды | | Артезианская скважина № 12531/Г2 по адресу: с. Советское, ул. Школьная, 1А | | 1 ед. | | 2027 | 100,0 |
| 14. | Реконструкция водозаборных уличных колонок с установка электронного оборудования для устранения несанкционированного забора воды | | с. Советское, ул. Центральная, ул. Школьная | | 4 ед. | | 2028 | 90,0 |
| 15. | Реконструкция водозаборных уличных колонок с установка электронного оборудования для устранения несанкционированного забора воды | | с. Советское, ул. Комсомольская, ул. Новая, ул. Набережная | | 6 ед. | | 2029 | 140,0 |
| 16. | Очистка и дезинфекция водонапорной башни | | с. Советское, ул. Школьная, 1А | | 1 ед. | | 2030 | 30,0 |
| 17. | Замена ветхого участка магистрального водопровода | | с. Советское, ул. Центральная | | 100 м. | | 2031 | 100,0 |
| 19. | Замена ветхого участка магистрального водопровода | | с. Советское, ул. Набережная | | 80 м. | | 2032 | 90,0 |
| 19. | Замена ветхого участка магистрального водопровода | | с. Советское, ул. Новая | | 70 м. | | 2033 | 80,0 |
| 20. | Замена ветхого участка магистрального водопровода | | с. Советское, ул. Комсомольская | | 60 м. | | 2034 | 70.0 |
| Итого: | | | | | | | | 860,0 |
| 21. | Прочистка водозаборной скважины для улучшения качества воды | | Артезианская скважина № 12522/Г1 по адресу: с. Песьяное, ул. Зеленая, 2А | | 1 ед. | | 2025 | 60,0 |
| 22. | Реконструкция водозаборных уличных колонок с установка электронного оборудования для устранения несанкционированного забора воды | | с. Песьяное, ул. Зеленая, ул. Боровая | | 4 ед. | | 2026 | 60,0 |
| 23. | Реконструкция водозаборных уличных колонок с установка электронного оборудования для устранения несанкционированного забора воды | | с. Песьяное, ул. Строителей, пер. Парковый | | 6 ед. | | 2027 | 80,0 |
| 24. | Реконструкция водозаборных уличных колонок с установка электронного оборудования для устранения несанкционированного забора воды | | с. Песьяное, ул. Строителей,  ул. Школьная | | 8 ед. | | 2028 | 100,0 |
| 25. | Замена ветхого участка магистрального водопровода | | с. Песьяное, ул. Зеленая | | 80 м. | | 2029 | 80,0 |
| 26. | Замена ветхого участка магистрального водопровода | | с. Песьяное, ул. Школьная | | 100 м. | | 2030 | 100,0 |
| 27. | Замена ветхого участка магистрального водопровода | | с. Песьяное, ул. Боровая | | 100 м. | | 2031 | 100,0 |
| 28. | Замена ветхого участка магистрального водопровода | | с. Песьяное, ул. Зеленая | | 80 м. | | 2032 | 80,0 |
| 29. | Замена ветхого участка магистрального водопровода | | с. Песьяное, ул. Строителей | | 70 м. | | 2033 | 70,0 |
| 30. | Замена ветхого участка магистрального водопровода | | с. Песьяное, пр. Парковый | | 60 м. | | 2034 | 60.0 |
| Итого: | | | | | | | | 790,0 |
| **Всего:** | | | | | | | | **2530,0** |

**Приложение № 7 к конкурсной документации**

***Форма Заявки на участие в конкурсе***

В конкурсную комиссию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(дата)*

**КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА**

Изучив конкурсную документацию на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества – «Имущественный комплекс объектов по водоснабжению с. Светлый Дол, с. Полевое, с. Белозерское, д. Корюкина Белозерского района Курганской области», а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные правовые акты

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(фирменное наименование заявителя, сведения об организационно-правовой форме - для юридического лица,*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ФИО - для физического лица)*

в лице, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)*

направляет настоящую заявку на участие в конкурсе и сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации.

1. Настоящей заявкой подтверждаем что, в отношении **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(наименование заявителя)*

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не прекращена и (или) не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 (двадцати пяти)  % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

2. Настоящей заявкой на участие в конкурсе гарантируем достоверность представленных нами в заявке на участие в конкурсе сведений и подтверждаем право Организатора, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

3. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать концессионное соглашение в отношении муниципального имущества – «Имущественный комплекс объектов по водоснабжению с. Светлый Дол, с. Полевое, с. Белозерское, д. Корюкина Белозерского района Курганской области».

4. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения концессионного соглашения, мы обязуемся подписать данное концессионного соглашение в соответствии с требованиями конкурсной документации.

5. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором нами уполномчен(а): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты**уполномоченного лица)*

Сведения о заявителе:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Полное наименование организации (по учредительным документам) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Банковские реквизиты*

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.)

(подпись)

**Приложение № 8 к конкурсной документации**

***Форма описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе***

**Опись документов и материалов Заявки**

Настоящим\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации – Участника размещения заказа)

подтверждает, что в составе Заявки для участия в открытом конкурсе нами направляются ниже перечисленные документы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Количество страниц** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Приложение № 9 к конкурсной документации**

***Форма заявления на предоставления Конкурсной документации***

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**(на предоставление конкурсной документации)**

|  |  |
| --- | --- |
| На бланке заявителя  *(по возможности)*  исх № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. | В конкурсную комиссию |

Прошу предоставить комплект конкурсной документации для проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества – «Имущественный комплекс объектов по водоснабжению с. Камаган Куртамышского района Курганской области».

Документы прошу направить по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

или выдать нашему представителю (фамилия, имя, отчество*).*

Контактное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

телефоны: (код)\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уполномоченный представитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

*(подпись)*

М.П.

**Приложение № 10 к конкурсной документации**

***Форма запроса на предоставление разъяснения конкурсной документации***

|  |  |
| --- | --- |
| На бланке заявителя  *(по возможности)*  исх № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. | В конкурсную комиссию |

**Запрос на разъяснение**

**конкурсной документации**

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества – «Имущественный комплекс объектов по водоснабжению с. Камаган, с. Советское, с. Песьяное Куртамышского муниципального округа Курганской области»:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Пункт (статья) Конкурсной документации, положение которого требуется разъяснить | Содержание запроса на разъяснение |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

Ответ на запрос прошу направить:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование организации и почтовый адрес)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

**Приложение № 11 к конкурсной документации**

**Максимально допустимые плановые значения показателей деятельности Концессионера**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Наименование показателя | Ед. изм | Величина показателя по годам | | | | |
| Показатель эффективности использования ресурсов | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 16,23 | 15,57 | 14,73 | 13,79 | 12,92 |
| **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 11,04 | 10,15 | 9,22 | 8,42 | 8,00 |
| Качество питьевой воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или  иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по  результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по  результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное  водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений  на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете  на протяженность водопроводной сети в год |  | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
|  | 1,8 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| Ед./км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

**Приложение № 12 к конкурсной документации**

**Объем отпуска воды,в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема отпуска на срок действия Концессионного соглашения:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Камаган | Куб.м. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 8000 | 8050 | 8100 | 8150 | 8200 | 8250 |
| **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |  |
| 8300 | 8350 | 8400 | 8450 | 8500 |  |
| с. Советское | Куб.м. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 14000 | 14050 | 14100 | 14150 | 14200 | 14250 |
| **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |  |
| 14300 | 14350 | 14400 | 14450 | 14500 |  |
| с. Песьяное | Куб.м. | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** |
| 13950 | 14000 | 14050 | 14100 | 14150 | 14200 |
| **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |  |
| 14250 | 14300 | 14350 | 14400 | 14450 |  |

**Приложение № 13 к конкурсной документации**

**Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия Концессионного соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия Концессионного соглашения:**

- электроэнергия (руб./МВтч без НДС)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ВН** | **СН1** | **СН2** | **НН** |
| **2024 год\*** | 5506,19-  6414,06 | 7436,24-  8344,12 | 7670,53-  8433,53 | 7300,82-  8208,69 |
| **2025 год\*** | 5720,93-  6664,21 | 7726,25-  8669,54 | 7969,68-  8762,44 | 7585,55-  8528,83 |
| **2026 год\*** | 5944,05-  6924,11 | 8027,57-  9007,65 | 8280,50-  9104,18 | 7881,39-  8861,45 |
| **2027 год\*** | 6175,87-  7194,15 | 8340,65-  9358,95 | 8603,44-  9459,24 | 8188,76-  9207,05 |
| **2028 год\*** | 6416,73-  7474,72 | 8665,94-  9723,95 | 8938,97-  9828,15 | 8508,12-  9566,12 |
| **2029 год\*** | 6666,98-  7766,23 | 9003,91-10103,18 | 9287,59-10211,45 | 8839-94-  9939,20 |
| **2030 год\*** | 6926,99-  8069,11 | 9355,06-10497,20 | 9649,806-10609,70 | 9184,70-10326,83 |

\* Цены указаны с учетом прогноза социально-экономического развития до 2030 год, разработанными Минэкономразвития.

**Приложение № 14 к конкурсной документации**

**Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды в год, предшествующий первому году действия концессионного соглашения:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное образование** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **2024 год** |
| Куртамышский муниципальный округ Курганской области | Потери | куб.м | 12960 |
| Удельный расход электрической энергии на подъем воды | кВтч/куб.м | 28,25 |
| Удельный расход  электрической  энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВтч/  куб.м. | 34,35 |

**Приложение № 15 к конкурсной документации**

**Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера** от осуществления регулируемого вида деятельности в сфере водоснабжения, по отношению к предыдущему году (2024 г. установления тарифов в соответствии с концессионным соглашением):

в %

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025г.** | **2026 г.** | **2027 г.** | **2028 г.** | **2029 г.** | **2030 г.** | **2031 г.** | **2032 г.** | **2033 г.** |
| 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |