Аналитическая записка

Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Куртамышском районе на 2013-2018 годы»

## по итогам 2018  года

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Ввод в эксплуатацию жилья, всего: | тыс.кв.м | 9,5 | Св. 6 | 63,20 | -2 |
| Обеспеченность населения жильем, на конец года на 1 человека | кв.м | 24,7 | 24,25 | 98,2 | -1 |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -3 |

Согласно представленной отчетности и доклада о реализации муниципальной программы  в 2018 году  выявлена отрицательная динамика всех целевых индикаторов программы, поэтому не удалось достичь  положительной эффективности  реализации программы. Объясняется не достижение положительной  динамики завышенным планом по вводу жилья. В  целом  по программе,  при выполнении намеченных мероприятий на 2018 год,   обеспечено  создание условий  для  дальнейшего стимулирования развития жилищного строительства в Куртамышском районе.

Оценка эффективности муниципальной программы Куртамышского района «Стимулирование развития жилищного строительства в Куртамышском районе на 2013-2018 годы»

за 2018  год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | -3 | Не смотря на отрицательный результат работы программы, предлагается в дальнейшем продолжение действия программы. |

Руководитель  отдела экономики, сельского хозяйства,

управления муниципальным имуществом и

земельных отношений Администрации

Куртамышского района                                                                                   Н.Л. Гневашева