КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН

ГОРОД   КУРТАМЫШ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРТАМЫША

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2016 г. № 26

г. Куртамыш

О мерах по организованному

пропуску весеннего паводка в 2016 году

Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях   своевременного проведения необходимых мероприятий по пропуску паводковых  вод и обеспечения защиты населения от возможных последствий паводка текущего года, на основании ст.7, ст. 44 Устава города Куртамыша Администрация города Куртамыша

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать городскую комиссию по организованному пропуску весенних паводковых вод согласно приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий для осуществления организованного пропуска паводковых вод согласно приложению 2.

3.  Утвердить состав сил и средств, привлекаемых для работ по пропуску весенних вод и на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период, согласно приложению 3.

4. Утвердить смету на выполнение первоочередных мероприятий по защите населения и территории города Куртамыша при организации пропуска и ликвидации последствий весеннего половодья  2016 года согласно приложению 4.

5. Утвердить схемы оповещения членов городской комиссии по организованному пропуску паводковых вод согласно приложениям 5 и 6.

6.	Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, находящихся на территории города Куртамыша,
разработать мероприятия по подготовке и пропуску паводковых вод на своих
территориях.

7. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Куртамышский район: Официально», и разместить на официальном сайте Администрации города Куртамыша.

8 . Контроль за выполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава города Куртамыша				                                           С.И. Воронцов

Исп. Менщикова М.А.

2-06-62

Разослано по списку (см. обор.)

Приложение 1 к постановлению Администрации

города Куртамыша «О мерах по организованному

пропуску весеннего паводка в 2016 году»

от 10.03.2016 г.  № 26

# СОСТАВ

городской комиссии по организованному пропуску

весенних паводковых вод 2016 года

Председатель комиссии: Воронцов С.И.  – Глава города Куртамыша.

Заместитель председателя комиссии: Глебов С.Ю. – заместитель Главы города Куртамыша.

Секретарь комиссии: Менщикова М.А. – главный специалист Администрации города Куртамыша.

Члены комиссии:

1.  Мездрин С.П. – директор ООО «Благоустройство» (по согласованию).

2. Шешин В.А. – начальник Куртамышского филиала ФГУ «Управление Курганмелиоводхоз» (по согласованию).

3. Добрыдин А.Л. – начальник НОУ Куртамышская АШ ДОСААФ России (по согласованию).

4. Кондаков В.А. – начальник отдела УУП и ПДН МО МВД России «Куртамышский» (по согласованию).

Управляющий

делами Администрации города Куртамыша                                                    Г.А. Губарева

Приложение 2 к постановлению Администрации

города Куртамыша «О мерах по организованному

пропуску весеннего паводка в 2016 году»                                                                                                                                                       от 10.03.2016 г. № 26

## ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗОВАННОМУ ПРОПУСКУ

ВЕСЕННИХ ПАВОДКОВЫХ ВОД

| № | Проводимые мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Кто привлекается |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести обследование гидротехнических сооружений: а) Куртамышская плотина б) Хмелевская плотина | До 31 марта | Глебов С.Ю. | Шешин В.А., начальник Куртамышского филиала ФГУ «Управление Курганмелиоводхоз» (по согласованию) |
| 2 | До начала весеннего паводка произвести сброс воды с водохранилищ | До 25 марта | Воронцов С.И. | Шешин В.А., начальник Куртамышского филиала ФГУ «Управление Курганмелиоводхоз» (по согласованию) |
| 3 | Обеспечить запас шлака для отсыпки улиц города. | До 25 марта | Глебов С.Ю. | Игнатьев И.А., директор ОСП «Куртамышский энергорайон» ОАО «Современные коммунальные системы» (по согласованию) |
| 4 | Подготовить пешеходные переходы на реке Куртамыш к пропуску весенних вод, обеспечить пропуск воды на улицах, установить временные трапы в местах затопления, изменить направление воды путем отсыпки шлаком. | На период половодья | Показаньев С.Ю. | Мездрин С.П., директор ООО «Благоустройство» (по согласованию) |
| 5 | Привести в готовность плавсредства, сделать расчет их потребности на паводковый период | До 25 марта | Глебов С.Ю. | Антонов А.В., директор ЗАО «Куртамышский рыбхоз» (по согласованию); Игнатьев И.А., директор ОСП «Куртамышский энергорайон» ОАО «Современные коммунальные системы» (по согласованию) |
| 6 | Организовать отряд из двух автобусов, трех грузовых автомобилей для срочной подачи их в угрожаемые зоны затопления | До 25 марта | Менщикова М.А. | ИП Гомзяков П.Н. (по согласованию); Добрыдин А.Л., начальник НОУ Куртамышская АШ ДОСААФ России (по согласованию); Мездрин С.П., директор ООО «Благоустройство» (по согласованию) |
| 7 | Провести заседание городской паводковой комиссии « О мерах по организованному пропуску паводковых вод» | До 25 марта | Воронцов С.И. | Члены комиссии |
| 8 | Создать денежный резерв на проведение мероприятий городской паводковой комиссии | До 25 марта | Воронцов С.И. | Барковская И.В., помощник Главы города Куртамыша по финансовым вопросам |
| 9 | Принять меры по обеспечению устойчивого снабжения электроэнергией города. | На период паводка. | Глухов И.А. | Глухов И.А., начальник Куртамышского РЭС (по согласованию) |
| 10 | Установить круглосуточное наблюдение за уровнем паводковых вод на городских комплексах гидротехнических сооружений | на период паводка | Глебов С.Ю. | Шешин В.А., начальник Куртамышского филиала ФГУ «Управление Курганмелиоводхоз» (по согласованию) |
| 11 | Организовать круглосуточное дежурство ответственных работников в Администрации города на период прохождения паводковых вод по реке Куртамыш | На период паводка | Менщикова М.А. | Работники Администрации города |
| 12 | Создать механизированный отряд технических средств и команду спасателей быстрого реагирования | До 25 марта | Глебов С.Ю. | Мездрин С.П., директор ООО «Благоустройство» (по согласованию); Добрыдин А.Л., начальник НОУ Куртамышская АШ ДОСААФ России (по согласованию); Королева З.В., директор ОАО «Куртамышскоое ДРСП» (по согласованию) |
| 13 | Подготовить помещения (школ, общежития) на случай эвакуации людей из зон возможного затопления жилого сектора города | До 25 марта | Менщикова М.А. | Скоробогатова Н.А., Врио. Начальника МОУО «Отдел образования Администрации Куртамышского района» (по согласованию) |
| 14 | Организовать по мере необходимости эвакуацию населения из зон возможного затопления | На период паводка | Менщикова М.А. | Мездрин С.П., директор ООО «Благоустройство» (по согласованию); Добрыдин А.Л., начальник НОУ Куртамышская АШ ДОСААФ России (по согласованию); ИП Гомзяков П.Н. (по согласованию) |
| Превентивные мероприятия |
| 1 | Установить временные трапы в местах затопления, изменить направление воды путем отсыпки шлаком. | На период паводка | Показаньев С.Ю. | Мездрин С.П., директор ООО «Благоустройство» (по согласованию) |
| 2 | Организовать очистку дорожного полотна улиц города от снежного покрова | На период паводка | Глебов С.Ю. | Королева З.В., директор ОАО «Куртамышское ДРСП» (по согласованию) |

Управляющий

делами Администрации города Куртамыша                                                Г.А. Губарева

Приложение 3 к постановлению Администрации

города Куртамыша «О мерах по организованному

пропуску весеннего паводка в 2016 году»

от 10.03.2016 г. № 26

### Состав сил и средств,

#### привлекаемых для работ по пропуску весенних вод и

#### на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период

| № п/п | Наименование предприятий, организаций города. | Марка техники. | Кол-во единиц | Ответственные за поставку техники, формирований ГО. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИП Гомзяков П.Н. | Автобус | 2 | ИП Гомзяков П.Н. (по согласованию) |
| 2 | ООО «Благоустройство» | МТЗ - 82 | 1 | Мездрин С.П., директор ООО «Благоустройство» (по согласованию) |
|  |  | Спасательная команда | 1/6 |  |
|  |  | Автомобиль ГАЗ -53 | 1 |  |
| 3 | ОАО «Куртамышское ДРСП» | Автогрейдер | 1 | Королева З.В., директор ОАО «Куртамышскоое ДРСП» (по согласованию) |
|  |  | Автомобиль КамАЗ | 2 |  |
|  |  | Трактор К-700 (погрузчик) | 1 |  |
|  |  | Трактор – МТЗ-82 | 1 |  |
|  |  | Бульдозер | 1 |  |
| 5 | Автошкола РОСТО | Автомобиль КамАЗ | 3 | Добрыдин А.Л., начальник НОУ Куртамышская АШ ДОСААФ России (по согласованию) |
|  |  | Автобус | 1 |  |
|  |  | Спасательная команда | 1/6 |  |
| 6 | ЗАО «Куртамышский рыбхоз» | Плавсредства | 2 | Антонов А.В., директор ЗАО «Куртамышский рыбхоз» (по согласованию) |
| 7 | ФГУ «Управление Курганмелиоводхоз» | Экскаватор | 1 | Шешин В.А., начальник Куртамышского филиала ФГУ «Управление Курганмелиоводхоз» (по согласованию) |
| 8 | ОСП «Куртамышский энергорайон» ОАО «Современные коммунальные системы» | Аварийно-техническое звено | 1/5 | Игнатьев И.А., директор ОСП «Куртамышский энергорайон» ОАО «Современные коммунальные системы» (по согласованию) |

ИТОГО:

- Привлечённой техники -  15 единиц

в том числе:

автобусов – 3 единицы;

бульдозеров – 1 единица;

автогрейдеров – 1 единица;

экскаватор – 1 единица;

трактор К – 700 – 1 единиц;

трактор МТЗ - 82 – 2 единиц;

грузовых автомобилей – 6 единиц;

- Команды спасателей – 2/12;

- Аварийно-техническое звено – 1/5;

4.   Плавсредства – 2 единицы.

Управляющий делами Администрации города Куртамыша                        Г.А. Губарева

Приложение 4 к постановлению Администрации

города Куртамыша «О мерах по организованному

пропуску весеннего паводка в 2016 году»

от 10.03.2016 г. № 26

# СМЕТА

на выполнение первоочередных мероприятий по защите населения и территории города Куртамыша при организации пропуска и ликвидации последствий весеннего половодья 2016 года

| № п/п | Наименование затрат | Единица измере- ия | Количество | Стоимость одной единицы (руб.) | Общая сумма (Руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчистка дорог на гидротехнические сооружения, расчистка тела плотины. | маш/час | 18 | 900 | 16200 |
| 2 | Резерв шлака. | тонна | 50 | 350 | 17500 |
| 3 | Подвоз шлака автотранспортом для устройства насыпей на ул. города. | маш/час | 16 | 900 | 14400 |
| 4 | Планирование качественных насыпей на улицах города. | маш/час | 10 | 2047 | 20470 |
| 5 | Откачка воды помпами | чел/час | 100 | 185 | 18500 |
| 6 | Приобретение бензина АИ – 92 для мотопомп | л | 100 | 31,40 | 3140 |
| 7 | Доставка помпы к месту откачки | маш/час | 10 | 395 | 3950 |
| Итого: | 94160 |

Управляющий

делами Администрации города Куртамыша                                                Г.А. Губарева

Приложение 5 к постановлению Администрации

города Куртамыша «О мерах по организованному

пропуску весеннего паводка в 2016 году»

от  10.03.2016 г. № 26

СХЕМА

оповещения  членов  городской  комиссии по   организованному пропуску

весенних паводковых  вод в нерабочее  время

Управляющий

делами Администрации города Куртамыша                                                                                                                        Г.А. Губарева

Приложение 6 к постановлению Администрации

города Куртамыша «О мерах по организованному

пропуску весеннего паводка в 2016 году»

от 10.03.2016 г. № 26

СХЕМА

оповещения  членов  городской  комиссии по   организованному пропуску

весенних паводковых  вод в рабочее время

| Королева З.В. 89097259970 2-16-38 | Шешин В.А. 89091776792 9-28-01 | Добрыдин А.Л. 89226747880 2-12-27 | Мездрин С.П. 89125781054 2-11-75 | Кондаков В.А. 89097258038 2-17-77 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Управляющий

делами Администрации города Куртамыша                                                                                                    Г.А. Губарева

# Text boxes

Единая дежурно- диспетчерская служба

2-19-45

Менщикова М.А.

89091734321

2-50-36

##### ул. Красноармейская, 88

Воронцов С.И.

89195758219

2-19-27

Глебов С.Ю.

8919-574-90-98

ул. Мелиораторов ,3 -13

Кондаков В.А.

89097258038

2-18-67

Ул. Монтажников, 12

Мездрин С.П.

89125781054

пер. Полевой, 19-2

Королева З.В.

89097259970

2-17-92

ул. Боровая, 17 «В»

Шешин  В.А..

89091776792

2-54-01

ул.40 лет Победы, 1-1

Добрыдин А.Л.

89226747880

2-01-04

ул. М. Горького, 53

Единая дежурно- диспетчерская служба

2-19-45

Воронцов С.И.

89195758219

2-11-41

Специалист администрации города

2-15-16

Глебов С.Ю.

8919-574-90-98

9-22-79

Менщикова М.А.

89091734321

##### 2-06-62