

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУРТАМЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18.10.2024 г. № 189

г. Куртамыш

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области от 7 февраля 2022 года № 34 «Об утверждении муниципальной программы Куртамышского муниципального округа Курганской области «Формирование комфортной городской среды в Куртамышском муниципальном округе Курганской области»** |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Куртамышского муниципального округа Курганской области от 22 декабря 2022 года № 151 «О бюджете Куртамышского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Уставом Куртамышского муниципального округа Курганской области, постановлением Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области от 1 февраля 2022 года № 25 «О муниципальных программах Куртамышского муниципального округа Курганской области», с целью уточнения объемов финансирования муниципальной программы Куртамышского муниципального округа Курганской области «Формирование комфортной городской среды в Куртамышском муниципальном округе Курганской области» Администрация Куртамышского муниципального округа Курганской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области от 7 февраля 2022 года № 34 «Об утверждении муниципальной программы Куртамышского муниципального округа Курганской области «Формирование комфортной городской среды в Куртамышском муниципальном округе Курганской области» следующие изменения:

1) в разделе I приложения строку «Срок реализации программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Срок реализации Программы | 2022-2027 годы |

»;

2) в разделе V слова « 2024 » заменить словами « 2027 »;

3) в разделе VII приложения таблицу 1 изложить в новой редакции:

« Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Подготовка и утверждение проектов благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования включенной в муниципальную программу (с включением текстового и визуального описания предполагаемого проекта) | Администрация Куртамышского муниципального округа,  Отдел по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области | I квартал | I квартал | I квартал | I квартал | I квартал | I квартал | Готовые проекты |
| Размещение муниципальных заказов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44 ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на выполнение мероприятий, установленных муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды в Куртамышском муниципальном округе Курганской области» | Администрация Куртамышского муниципального округа,  Отдел по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области | II квартал | II квартал | II квартал | II квартал | II квартал | II квартал | Муниципальные контракты на выполнение работ в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Куртамышском муниципальном округе» |
| Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу | Организации по строительному контролю, Администрация Куртамышского муниципального округа,  Отдел по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области | до 30 октября | до 30 октября | до 30 октября | до 30 октября | до 30 октября | до 30 октября | Акты приемки выполненных работ, отчеты |
| Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Администрация Куртамышского муниципального округа,  Отдел по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области | до 20 декабря | до 20 декабря | до 20 декабря | до 20 декабря | до 20 декабря | до 20 декабря | Повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения (городских парков). |

»;

4) в разделе VIII приложения таблицу 2 изложить в новой редакции:

«Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименования индикатора | Единицы измерения | Значения показателей | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий нуждающихся в благоустройстве | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

»;

5) в наименовании раздела IX слова « 2024 » заменить словами « 2027 »;

6) в разделе IX приложения таблицу 3 изложить в новой редакции:

«Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие | Главный распорядитель средств бюджета округа | | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование |
| 2022-2027 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Задачи: оценка физического состояния всех общественных территорий; благоустройство всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве на территории округа; формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в участии по благоустройству территорий общего пользования. | | | | | | | | | | | |
| Реализация проектов благоустройства территорий общего пользования в Куртамышском муниципальном округе Курганской области | | Администрация Куртамышского муниципального округа,  Отдел по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области | Федеральный бюджет (по согласованию) | 63050 | 0 | 10800 | 2234 | 0 | 0 | 0 | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (ед.).  Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (%)  Доля проектов по благоустройству, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций от общего количества реализованных проектов (%) |
| Областной бюджет | 400 | 0 | 300 | 46 | 55000 | 10000 | 10000 |
| бюджет  Куртамышского муниципального округа Курганской области | 5990 | 0 | 870 | 230 | 5900 | 1000 | 1000 |
| Внебюджетные источники | 90 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Создание  комфортной  городской среды в  малых городах и  исторических  поселениях -  победителях  Всероссийского  конкурса лучших проектов создания  комфортной городской среды.  «Благоустройство территории городского парка «город Радости» проект «Пчелкина горка» | | Администрация Куртамышского муниципального округа,  Отдел по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области | Федеральный бюджет (по согласованию) | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | \* | \* | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (ед.).  Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (%)  Доля проектов по благоустройству, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций от общего количества реализованных проектов (%) |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \* | \* |
| бюджет  Куртамышского муниципального округа Курганской области | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | \* | \* |
| Внебюджетные источники | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | \* | \* |
| Итого | 69530 | 55030 | 12000 | 2500 | 0 | \* | \* |

»;

7) приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

8) приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Куртамышский муниципальный округ: официально» и разместить на официальном сайте Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Куртамышского муниципального округа Курганской области.

Глава Куртамышского муниципального округа

Курганской области А.Н. Гвоздев

Угленко Н.А.

8(35249)21192

Приложение 1

к постановлению Администрации Куртамышского Муниципального округа Курганской области от 18.10.2024 г. № 189

«О внесении изменений в постановление Администрации Куртамышского Муниципального округа Курганской области от 07.02.2022 г. № 34 «Об утверждении муниципальной программы Куртамышского Муниципального округа Курганской области «Формирование комфортной городской среды в Куртамышском Муниципальном округе Курганской области

Приложение 1

к муниципальной программе Куртамышского муниципального округа Курганской области «Формирование

комфортной городской среды в Куртамышском муниципальном округе Курганской области»

Показатели результативности Программы «Формирование комфортной городской среды в Куртамышском муниципальном округе Курганской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Контрольное событие №1 | Утверждение проектов благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования включенных в муниципальную программу (с включением текстового и визуального описания предполагаемого проекта) | Администрация Куртамышского муниципального округа,  Отдел по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области | до 1 марта | до 1 марта | до 1 марта | до 1 марта | до 1 марта | до 1 марта |
| Контрольное событие №2 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Администрация Куртамышского муниципального округа,  Отдел по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области | до 1 июля | до 1 июля | до 1 июля | до 1 июля | до 1 июля | до 1 июля |
| Контрольное событие №3 | Приемка выполненных работ по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу | Администрация Куртамышского муниципального округа,  Отдел по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области | до 1 ноября | до 1 ноября | до 1 ноября | до 1 ноября | до 1 ноября | до 1 ноября |

Управляющий делами - руководитель аппарата

Администрации Куртамышского муниципального округа

Курганской области Г.В. Булатова

Приложение 2

к постановлению Администрации Куртамышского Муниципального округа Курганской области от 18.10.2024 г. № 189

«О внесении изменений в постановление Администрации Куртамышского Муниципального округа Курганской области от 07.02.2022 г. № 34 «Об утверждении муниципальной программы Куртамышского Муниципального округа Курганской области «Формирование комфортной городской среды в Куртамышском Муниципальном округе Курганской области

Приложение 2

к муниципальной программе Куртамышского муниципального округа Курганской области «Формирование

комфортной городской среды в Куртамышском муниципальном округе Курганской области»

Мероприятия муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Куртамышском муниципальном округе Курганской области»

Благоустройство общественных территорий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование, адрес  объекта | Виды работ | | Стоимость работ  тыс. руб. | Срок реализации | Источник финансирования  тыс. руб. | | | Внебюджетные источники |  |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет  Куртамышского муниципального округа | Ответственный исполнитель и соисполнители |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 |
| Благоустройство общественных территорий в 2022 году. | | | | | | | | | | |
| 1 | «Благоустройство территории городского парка «город  Радости» проект «Пчелкина горка»»  г. Куртамыш | Благоустройство зоны отдыха | | 55030\* | 31 октября | 50000\* | 0\* | 5000\* | 30\* | Администрация Куртамышского муниципального округа,  Отдел по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области |
| Благоустройство общественных территорий в 2023 году. | | | | | | | | | |  |
| 2 | Городское кладбище  г. Куртамыша | | Благоустройство | 12000\* | 31 октября | 10800\* | 300\* | 870\* | 30\* | Администрация Куртамышского муниципального округа,  Отдел по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области |
| 3 | Сквер по проспекту Конституции | | Монтаж тротуарной дорожки, установка скамеек, освещение территории |
| 4 | «Благоустройство пешеходной дорожки на пересечении проспекта Ленина и улицы Октябрьская в городе Куртамыш, Куртамышского района, Курганской области» | | -Демонтаж существующего покрытия обочины;  -Демонтаж знака дорожного;  -Срезка почвенно-растительного слоя грунта;  -Устройство тротуаров;  -Установку бортовых камней;  -Планировка территории;  -Установка пешеходного ограждения;  - Озеленение территории;  -Установка сетей электроосвещения;  - Погрузо-разгрузочные работы;  - Перевозка грузов. | 3025 | 23 июня | 2695 | 55 | 275 | 0 | Администрация Куртамышского муниципального округа,  Отдел по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области |
| Благоустройство общественных территорий в 2024 году. | | | | | | | | | | |
| 5 | «Благоустройство парка 40 лет Победы в городе Куртамыше Курганского муниципального округа Курганской области» | | - Планировка площадей;  - Малые архитектурные формы;  - Кабельная линия наружного освещения;  - Установка светильников;  - Перевозка грузов. | 2530 | 31 июля | 2254 | 46 | 230 | 0 | Администрация Куртамышского муниципального округа,  Отдел по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области |
| Благоустройство общественных территорий в 2025 году. | | | | | | | | | | |
| 6 | «Благоустройство парка 40 лет Победы в городе Куртамыше Курганского муниципального округа Курганской области» | | Планировка площадей;  - Малые архитектурные формы;  -Асфальтирование дорожек. | 1650\* | 2025 г. | 0 | 1500\* | 150\* | 0 | Администрация Куртамышского муниципального округа,  Отдел по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области |
| 7 | Благоустройство пешеходной аллеи имени А. И. Лоскутникова в городе Куртамыш | | планировка территории, монтаж плитки, реставрация памятника, установка освящения, лавочки, клумбы, информационный стенд. | 4950\* | 2025 г. | 0 | 4500\* | 450\* | 0 | Администрация Куртамышского муниципального округа,  Отдел по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области |
| 8 | «Благоустройство территории парка «Зазеркалье» в г. Куртамыше» | | Благоустройство зоны отдыха | 49500\* | 2025 г. | 0 | 45000\* | 4500 | 0 | Администрация Куртамышского муниципального округа,  Отдел по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области |
| 9 | Благоустройство детской площадки по улице Строителей в г. Куртамыше | | Планировка площадей;  Монтаж ограждения;  демонтаж старого оборудования;  монтаж нового оборудования; | 2200\* | 2025 г. | 0 | 2000\* | 200\* | 0 | Администрация Куртамышского муниципального округа,  Отдел по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области |
| 10 | Благоустройство территори на пересечении проспекта Ленина г. Куртамыш | | Монтаж освищения. | 2200\* | 2025 г. | 0 | 2000\* | 200\* | 0 | Администрация Куртамышского муниципального округа,  Отдел по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области |
| Благоустройство общественных территорий в 2026 году. | | | | | | | | | | |
| 11 | Благоустройство территории дорожного кольца в г. Куртамыш | | Планировка площадей;  Заливка тумбы;  изготовление стелы;  монтаж;  подсветка объекта; | 5500\* | 2026 г.\* | 0 | 5000\* | 500\* | 0 | Администрация Куртамышского муниципального округа,  Отдел по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области |
| 12 | «Благоустройство территории городского парка «город  Радости» г. Куртамыш | | Демонтаж старого оборудования; монтаж нового оборудования;\* | 2750\* | 2026 г.\* | 0 | 2500\* | 250 | 0 | Администрация Куртамышского муниципального округа,  Отдел по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области |
| 13 | Аллея по проспекту Ленина (от ул. Свердловская до ул. Смирнова) | | Освещение;\* | 1650\* | 2026 г.\* | 0 | 1500\* | 150\* | 0 | Администрация Куртамышского муниципального округа,  Отдел по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области |
| 14 | Арт-объект «Сова» у территории МКОУ «Куртамышская средняя общеобразовательная школа №2» (г. Куртамыш пр. Конституции, № 1Б) | | Изготовление объекта;  Монтаж объекта; | 1100\* | 2026 г.\* | 0 | 1000\* | 100\* | 0 | Администрация Куртамышского муниципального округа,  Отдел по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области |
| Благоустройство общественных территорий в 2027 году. | | | | | | | | | | |
| 15 | Благоустройство территории  МКОУ Куртамышского района «Камаганская СОШ с. Камаган, ул. Школьная, д.19 » | | Планировка площадей;  -демонтаж старого покрытия;  -устройство асфальтированного покрытия;  -демонтаж, монтаж забора на центральной части придворовой территории школы | 3300\* | 2027 г.\* | 0 | 3000\* | 300\* | 0 | Администрация Куртамышского муниципального округа,  Отдел по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области |
| 16 | Благоустройство территории  МКОУ Куртамышского района «Березовская СОШ» расположенного по адресу: Курганская область, Куртамышский район, с. Советское, ул. Школьная, д. 1» | | Планировка площадей;  -демонтаж старого покрытия;  -устройство асфальированного покрытия;  -демонтаж, монтаж забора на центральной части придворовой территории школы \* | 2200\* | 2027 г.\* | 0 | 2000\* | 200\* | 0 | Администрация Куртамышского муниципального округа,  Отдел по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области |
| 17 | Благоустройство пешеходной аллеи А.И. Лоскутникова в г. Куртамыше, Куртамышского р-на, Курганской области | | Благоустройство\* | 5500\* | 2027 г.\* | 0 | 5000\* | 500\* | 0 | Администрация Куртамышского муниципального округа,  Отдел по развитию городской территории Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области |

\* средства носят прогнозный характер, сведения вносятся с учетом реализации положений, очередность осуществления мероприятий может меняться как по годам, так и внутри года.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, адрес объекта | Виды работ | Срок исполнения | Источник финансирования | Исполнитель |
| 1 | Магазин «Продукты», г. Куртамыш, ул. Чехова, 24 | Благоустройство объекта | Не позднее 2024 г. | Средства собственников/  пользователей | Собственник/  пользователь |
| 2 | Магазин «Урал», г. Куртамыш, ул. Володарского, 38-а | Благоустройство объекта | Не позднее 2024 г. | Средства собственников/  пользователей | Собственник/  пользователь |
| 3 | Магазин «Продукты», г. Куртамыш, пер. Торговый, 4 | Благоустройство объекта | Не позднее 2024 г. | Средства собственников/  пользователей | Собственник/  пользователь |
| 4 | Магазин «Оазис»,  г. Куртамыш, ул. 22 Партсъезда, 97-б | Благоустройство объекта | Не позднее 2024 г. | Средства собственников/  пользователей | Собственник/  пользователь |
| 5 | Магазин «Домашняя птица из Башкирии», г. Куртамыш, пр.-кт Ленина, 27-а | Благоустройство объекта | Не позднее 2024 г. | Средства собственников/  пользователей | Собственник/  пользователь |
| 6 | Магазин «Людмила», г. Куртамыш, ул. Ленина, 77-А | Благоустройство объекта | Не позднее 2024 г. | Средства собственников/  пользователей | Собственник/  пользователь |
| 7 | НТО «Шурупыч»,  г. Куртамыш, пр.-кт Ленина, 1-а | Благоустройство объекта | Не позднее 2024 г. | Средства собственников/  пользователей | Собственник/  пользователь |
| 8 | НТО «Цветочный мир», г. Куртамыш, ул. Югова, 5-б | Благоустройство объекта | Не позднее 2024 г. | Средства собственников/  пользователей | Собственник/  пользователь |
| 9 | Магазин «Стрелец», г. Куртамыш, ул. Октябрьская, 17 | Благоустройство объекта | Не позднее 2024 г. | Средства собственников/  пользователей | Собственник/  пользователь |
| 10 | НТО «Молоко» (ООО «Куртамышское молоко»), г. Куртамыш, ул. Ленина, 33-Г | Благоустройство объекта | Не позднее 2024 г. | Средства собственников/  пользователей | Собственник/  пользователь |
| 11 | НТО «Мясо», г. Куртамыш, ул. Ленина, 33-В | Благоустройство объекта | Не позднее 2024 г. | Средства собственников/  пользователей | Собственник/  пользователь |
| 12 | Магазин «Метрополис», г. Куртамыш, ул. 22 Партсъезда, 11 | Благоустройство объекта | Не позднее 2024 г. | Средства собственников/  пользователей | Собственник/  пользователь |

Управляющий делами - руководитель аппарата

Администрации Куртамышского муниципального округа

Курганской области Г.В. Булатова