

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУРТАМЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 23.04.2024 г. № 527-р

г. Куртамыш

**Об утверждении Плана проведения аварийно-восстановительных работ на территории Куртамышского муниципального округа Курганской области**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом Куртамышского муниципального округа Курганской области, на основании распоряжения Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области от 19.04.2024 г. № 512-р «О создании рабочей группы по проведению аварийно-восстановительных работ на территории Куртамышского муниципального округа Курганской области» Администрация Куртамышского муниципального округа Курганской области

ОБЯЗЫВАЕТ:

1. Утвердить План проведения аварийно-восстановительных работ на территории Куртамышского муниципального округа Курганской области согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя Главы Куртамышского муниципального округа Курганской области по развитию территорий.

Глава Куртамышского муниципального округа

Курганской области А.Н. Гвоздев

Липина Н.Л.

21342

Разослано по списку (см. на обороте)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к распоряжению Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области от 23.04.2024 г. № 527-р «Об утверждении Плана проведения аварийно-восстановительных работ на территории Куртамышского муниципального округа Курганской области» |

**План проведения аварийно-восстановительных работ на территории Куртамышского муниципального округа Курганской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование работ | Сроки проведения | Количество личного состава | Количество техники и оборудования | Ответствен-ный за проведение работ |
| Куртамышский муниципальный округ (далее-КМО) 58 домов, 75 придомовых территорий | | | | | | |
| **с.Каминское – 56 домов, 70 придомовых территорий** | | | | | | |
| 1. | Очистка территории от наносного мусора | с 23.04 по 02.05.2024 г. | 50 | 7 | Липина Н.Л.-руководитель Отдела по развитию сельских территорий Администрации КМО |
| 2. | Проведение дезинфекции территории | 03.05.2024 г. | 12 | 12 |
| 3. | Откачка воды из домов | 27.04. по 04.05.2024 г. | 8 | 4 |
| 4. | Просушка домов | Май 2024 г. |  |  |
| 5. | Восстановление заборов и пострадавших от наводнения конструкций | Май-июнь 2024 г. | 30 |  |
| 6. | Обследование объектов транспортной инфраструктуры и ЖКХ | 25.04.2024 г. |  |  |
| 7. | Работа комиссии по установлению факта проживания в зоне ЧС | 19.04.2024 г. | 5 | 1 |
| 8. | Работа комиссии по обследованию жилищного фонда | 19.04.2024 | 5 | 1 |
| 9. | Вакцинация населения, находящегося в зоне ЧС | 14.04.2024 г.  15.04.2024 г.  23.04.2024 г. | 1 |  |
|  | ИТОГО |  | 83 | 15 |  |
| **д.Сосновка- 1 дом, 3 придомовых территории** | | | | | |
| 1. | Очистка территории от наносного мусора | 03.05.2024 г. | 10 | 2 | Голова Е.С.- руководитель территории д.Сосновка Отдела по развитию сельских территорий Администрации КМО |
| 2. | Проведение дезинфекции территории | 02.05.2024 г. | 4 | 4 |
| 3. | Откачка воды из домов | 27.04.2024 г. | 3 | 1 |
| 4. | Просушка домов | До 01.06.2024 г. |  |  |
| 5. | Восстановление заборов и пострадавших от наводнения конструкций | Не требуется |  |  |
| 6. | Обследование объектов транспортной инфраструктуры и ЖКХ | 25.04.2024 г. | 9 | 1 |
| 7. | Работа комиссии по установлению факта проживания в зоне ЧС | 22.04.2024 г. | 3 | 1 |
| 8. | Работа комиссии по обследованию жилищного фонда | 23.04.2024 г. | 3 | 1 |
| 9. | Вакцинация населения, находящегося в зоне ЧС | 30.04.2024 г. | 1 |  |
|  | ИТОГО |  | 33 | 10 |
| **д.Язево – 1 дом, 2 придомовых территории** | | | | | |
| 1. | Очистка территории от наносного мусора | 05.05.2024 г. | 10 | 1 | Корелина С.А.- руководитель территории с.Каминское Отдела по развитию сельских территорий Администрации КМО |
| 2. | Проведение дезинфекции территории | 26.04.2024 г. | 4 | 4 |
| 3. | Откачка воды из домов | 25.04.2024 г. | 1 | 1 |
| 4. | Просушка домов | Май 2024 г. |  |  |
| 5. | Восстановление заборов и пострадавших от наводнения конструкций | Не требуется |  |  |
| 6. | Обследование объектов транспортной инфраструктуры и ЖКХ | 25.04.2024 г. | 9 | 1 |
| 7. | Работа комиссии по установлению факта проживания в зоне ЧС | 24.04.2024 г. | 4 | 1 |
| 8. | Работа комиссии по обследованию жилищного фонда | 26.04.2024 г. | 4 | 1 |
| 9. | Вакцинация населения, находящегося в зоне ЧС | 24.04.2024 г. | 1 |  |
|  | ИТОГО |  | 33 | 9 |  |

Управляющий делами-руководитель аппарата

Администрации Куртамышского муниципального округа

Курганской области Г.В.Булатова

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

распоряжения Администрации Куртамышского муниципального округа Курганской области «Об утверждении Плана проведения аварийно-восстановительных работ на территории Куртамышского муниципального округа Курганской области»

1. Общий отдел АКМОКо -1

Итого: - 1

Колупаева М.А.

2-13-10

ПРОЕКТ ВНЕСЕН:

И.о. заместителя Главы Куртамышского муниципального округа

Курганской области по развитию территорий А.С. Мишутин

ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН:

Руководитель Отдела по развитию сельских территорий

Администрации Куртамышского муниципального округа

Курганской области Н.Л. Липина

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН:

Главный специалист общего отдела Администрации

Куртамышского муниципального округа

Курганской области М.А. Колупаева

Руководитель сектора правового обеспечения

Администрации Куртамышского муниципального округа

Курганской области Г.В. Анциферова

Управляющий делами - руководитель аппарата

Администрации Куртамышского муниципального округа

Курганской области Г.В. Булатова